翔鹭石化（漳州）有限公司

2019年5月PTA装置大检修工程合同

（合同编号：        ）

发包人（甲方）：翔鹭石化（漳州）有限公司

承包人（乙方）：

甲方委托乙方对2019年5月PTA装置大检修工程（合同包 ）进行检修施工，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关文件规定，结合本工程的具体情况，经双方协商订立本合同，以共同遵守。

第一条、工程名称、内容

1、工程名称：2019年5月PTA装置大检修工程（合同包  ）

2、工程内容：详见合同附件三“发包说明”，附件为合同的有效组成部分，附件与本合同矛盾之处，以本合同为准。

第二条、合同工期

检修工期暂定12天，进场时间暂定2019年  月  日，具体根据甲方大修网络计划安排，如甲方原因影响进度，则工期顺延。

第三条、工程质量及验收标准

本工程适用施工图纸（设计文件）和技术要求中所提供的技术规范、标准、规程及图集等，未尽部分按国家或行业现行有效的标准、规范执行。国家标准规范没有规定的，则执行相应的行业标准规范。如果两者均有规定的，则标准规范的执行采用从严原则。

第四条、合同价款及付款条件

1、合同价款

本合同暂定价款为人民币              （即¥            ），最终价款以实际结算为准。发票及税率：开具    %增值税专用发票。

| 合同包 | 合同包名称 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 单价明细详见合同附件二“价格清单” |
|  | 暂定总价（元） |  |  |

1.1本工程采用固定单价的承包方式，以实际完成检修项目按合同附件价格清单单价进行结算；凡涉及本合同工程质量、价款、工程量变更的确认均应由有甲方明确授权的人员签证完成并加盖甲方公章始得生效，否则对甲方均无约束力。

1.2合同价格包括:

乙方给予对本工程的全部招标图纸、施工标准、技术说明、招标文件、合同条件、答疑、本工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究并充分理解，甲乙双方协商确认的投标报价的单价已按招标文件和合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了材料、人工、机械、措施费、管理费、利润、总包管理费、施工与生活水电费用、税金，同时还包含了相关配合消防报建、消防检测、电气强检、政府部门的政策收费、调试、验收、取得合格证、消防、应急照明系统的验收等完成各项目所需的全部费用。

合同单价中已经充分考虑施工期内所有人工、材料和机械的价格波动风险因素，工程结算时一律不再调整。

工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、承包范围、设计深度、施工图纸、施工组织设计、合同工期内赶工引起的各种材料设备和人工的损耗及增加、施工场地清理及垃圾外运、基础及场地降排水、防洪防风措施、施工技术措施、现场硬地化、安全维护、文明工地施工措施等因素已在本合同价格中考虑，不再另外计取有关费用。

1.3乙方保证投标项目、单价、总价等准确无误，如有错漏，概由乙方自行承担。

1.4本合同单价为固定价格，已经涵盖以下合同报价失误的风险和工程量风险：

1.4.1乙方报价计算错误。

1.4.2乙方漏报项目。

1.4.3合同执行期间的市场价格因素、通货膨胀、政策/汇率调整等。

1.4.4投标报价时因设计深度不足造成的误差。

1.4.5工程量计算错误的风险。

1.4.6施工区域气候条件及其变化造成的影响；市场及政策风险。

1.4.7甲方提供的工程条件、图纸、设备、材料到货延迟影响。

1.4.8与其它施工单位工序衔接对工程施工的影响。

1.4.9施工交叉作业造成的影响；负责按施工图、图纸会审、设计变更及有关规范等

1.4.10完成承包范围内有关的堵洞、补槽、吊洞等工作；通过报审验收并取得质量验收合格的相关协调费用；其它非甲方可控的风险。

2、付款条件

本项目无预付款，装置检修完毕，正常开车运行合格支付合同结算总价的90%，尾款10%于装置开车满6个月后无息支付。付款前，乙方应提供等额增值税专用发票，甲方收到发票后30日内支付。

第五条   物资供应

1. 除明确约定由乙方提供的物资外，其他检修的主材和备品配件由甲方负责，其领用程序执行甲方相关规定。

2. 检修的辅助消耗材料如焊条焊丝、清洁抹布、砂轮片、氧气乙炔氩气、除锈清洗剂等,由乙方自行采购并承担费用。但对检维修质量有影响的辅助材料，须经甲方确认。

3. 材料和配件的使用、更换应本着节约、修复的原则，更换配件须经甲方确认，并将更换下来的设备和配件交由甲方回收。

4．甲乙双方提供的材料和备件，必须符合相应的技术标准并具有合格证书，乙方安装前要认真检查，杜绝使用不符合要求的产品。

第六条、工作界面

1 . 本次检修发包范围为施工总承包，施工人员、工具、施工机具由乙方负责，包括在报价范围内。

2. 现场施工用水、用电由甲方提供。施工场地由甲方安排、协调。

3. 乙方负责提供自有人员的施工个人安全防护、劳动保护装备。

4. 乙方负责自有人员的办公场所、交通、食宿、通讯等费用。

第七条、适用规范标准和施工要求

1.本工程适用施工图纸（设计文件）和技术要求中所提供的技术规范、标准、规程及图集等，未尽部分按国家或行业现行有效的标准、规范执行。国家标准规范没有规定的，则执行相应的行业标准规范。如果两者均有规定的，则标准规范的执行采用从严原则。

2. 乙方要提供工程施工组织设计。项目经理、施工技术人员和施工人员要有相应的资质、经验业绩。

3. 施工前，乙方要按照检修时间计划要求，制定施工网络计划。安排好施工人员、机具，经甲方批准后实施。保证检修按照计划实施完成。

4. 承担检修工程的项目经理，检修期间不能离开现场。按照报价要求保证施工人员资质、人力，保证施工机具按照网络计划调用及时。

5. 施工质量检查验收严格按照甲方的管理规定执行。

6. 工程施工期间产生的生活及工程废弃物，乙方须清理集中运出厂外，施工废料等须运至甲方指定废料堆放处。施工时，随时保持环境清洁。如乙方无法满足甲方要求，甲方有权另行派人清扫，所需费用从工程款中扣除。

7．按照石化SH-3501标准提交施工检修记录。

8．压力容器等特种设备的动改更换安装，按照国家规范要求，到当地政府办理安装告知手续，施工结束后，整理安装资料达到认证注册要求。

第八条、安全、文明施工

1.乙方应自觉遵守国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、制度、规定，对所承包项目安全工作全面负责，接受翔鹭石化安全教育和HSE资质审核。

2.乙方应具备所承担项目相应的等级资质，要将施工、安装资质、特种设备安全合格证报业务主管部门审核。

3.乙方使用的工具、机具应符合安全要求；应遵守公司的安全生产管理规定，办理相关作业许可证；凡施工现场的作业人员，应严格执行合同中的HSE条款，接受检查和监督；进入施工现场应穿戴符合国家标准及公司规定的劳动防护用品。

4.按规定办理施工作业过程中用水、用电、用汽、用风等相关手续。在生产装置区域施工作业时，不得乱动生产设备、阀门、仪表、电气开关和安全、消防、气防等设备、设施。

5.施工作业过程中遵守动火、破土（路）、进入受限空间、爆破、高空作业、临时用电、施工作业等直接作业环节的安全管理制度、规范、标准等。按规定办理有关作业许可证。

5.1 按制度要求办理用火作业许可证，落实安全措施，经监护人确认后方可动火，一张用火许可证只能用于一处用火。用火人要与用火许可证上的人员相符，如用火人和用火地点临时变更，应重新办理手续。

5.2 按规定办理进入受限空间作业许可证，根据分析的结果，选配适宜的防护器具，落实各项安全监护措施后，方可进入受限空间作业。

5.3 按规定办理破土作业许可证，防止破坏地下电缆、管道。严禁在施工现场堆积泥土、覆盖设备仪表、堵塞消防通道，施工结束后，及时清理平整。未及时完成施工的地沟、井、槽、应悬挂符合规定的警示标志。所有施工作业场地不允许随便占用或堵塞消防通道，确因施工需要占用消防通道时，应办理《破（占）路许可证》后方可实施。

5.4 临时电源时必须办理临时用电作业许可证，持证作业。

5.5 高处作业应系好安全带，施工现场应按规定设防护体或安全网等防护设施，必要时设立安全警戒区，由专人看管。禁止抛扔工具物件和杂物。

6.厂区机动车辆和道路管理规定，车辆按规定路线和速度行驶，按指定位置停放，注意限高标志，车辆安全阻火设施应齐全完好，符合国家标准，进入生产装置、罐区等易燃易爆场所必须办理许可证，不随意占用消防道路。

7.施工作业过程中爱护花草树木，遇有影响施工作业的花草树木时，及时联系业务主管部门处理，不得私砍乱伐，随意占压。

8.在施工作业过程中机具和施工材料的摆放，必须得到施工所在区域的同意，不堵塞巡检路线和通道，按HSE部的要求处理施工垃圾。

9.施工如需使用油品，应按有关规定办理油品领用手续，决不允许直接到生产装置和罐区私自接用油品。严禁在施工现场随意排放“三废”。含油或超标污水须引进含油污水系统；对施工过程产生的扬尘和噪声污染须采取有效的控制措施，以消除对环境和人员健康的影响。

10.危险作业区域（大型设备吊装、设备试压、探伤作业、爆破作业等）应按规定正确划定警戒区域，设立警示标志及防护设施。

11. 应建立书面应急预案，包括应急处理程序、指定集合区、逃生路线和在事故中清点人数的方法。并对其员工进行应急培训，保存培训记录。

第九条、双方权利和责任

1．甲方权利和责任

1.1 有权审核乙方的资质、管理模式、制度、组织体系、质保体系、HSE体系、人员构成以及机具的配置等，如不能满足甲方要求，甲方有权终止合同。

1.2 考核乙方的工作质量和管理制度执行情况。

1.3 负责审批乙方检修工程的各种施工技术方案，组织技术交底，并监督方案的实施。

1.4 负责对检修工程的施工质量和竣工资料进行验收，如没能达到相应的标准，甲方有权令其返工或采取其它措施，由此造成的损失由乙方负责。

1.6 负责提供有关设备、设施的技术资料，对新材料、新设备、新技术的使用进行专业指导。

1.7 根据项目具体情况及时提供相关的设计图纸等有关的施工技术资料。

1.8 负责协助乙方办理检修工作所需的各种作业票证，提供必要的安全作业条件。

1.9 负责提供必要的工作场地和水、电、汽、风等作业条件。

1.10 有权对乙方不称职或不合格的人员提出更换及处理意见。

1.11 对乙方的专有技术和商业运营等情况负有保密责任。

2．乙方权利和责任

2.1 负责建立健全检修管理、安全保证、质量保证体系，并自觉接受甲方的监督检查。

2.2 配备符合合同要求的检修人员，特殊工种要持证上岗。

2.3 配备足够、完好的符合合同要求的施工机具、标准仪器仪表。

2.4 负责员工的安全教育，严格遵守甲方的各项规章管理制度。

2.5 施工方负责自行购买施工相关保险。并独立承担其自有有设施的风险。

2.6 对甲方的技术状况、文件资料和商业运作等情况负有保密责任。

2.7 质保期内，出现质量问题需要维修的，承包人在接到通知之日起24小时内开始进行维修，超过24小时没有开始维修或者没有书面解释的视为拒绝维修，发包人有权另行委托其他单位维修，费用由承包人负责，由发包人有权从保修金里直接扣除，如给发包人造成损失的，仍应负责赔偿。承包人出现任何一项违约行为，致使发包人可依照施工合同约定行使主张违约金的权利时，发包人有权直接从质量保修金中扣除相应的违约金额。

第十条、 其他

１、本合同签订后，除不可抗力外，双方务必严格遵守，全面履行，不得单方任意变更。乙方如违反本合同任意一项条款，除本合同其他条款有特别约定的以外，向甲方支付工程总造价5%的违约金。

2、甲、乙双方应严格按照约定履行本合同项目义务并承担相应责任。乙方不履行或不适当履行约定的义务或责任，均构成违约，应当按照本合同约定承担违约责任。

3、如发生纠纷，由双方协调解决。协调不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同未尽事宜，双方另行协商。严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿、赠送礼金、礼品等私利或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在合同签订或履约过程进行私下宴请、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方解除合同，并根据具体情节对乙方处以合同总价50％的违约金，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任；同时，乙方如有其它违约，仍须承担违约责任。

5、本合同所涉及甲方企业内部规章制度的要求，乙方在签署时已全面了解并承诺遵照执行，乙方承诺对甲方的规章制度、合同承担无条件的保密义务。

7、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，双方签属盖章（甲方需加盖公章及法定代表人章）后生效，合同内容全部履行完毕后自行终止。

8、乙方联系人：     联系方式：       指定传真：/      收件邮箱：   送达地址：              ；乙方同意本合同项下甲方对乙方的通知可以传真、邮寄、邮件或公告方式送达。以传真送达的，甲方按本合同所载乙方的传真号码发送传真当日即为送达日；以邮寄送达的，甲方按本合同所载地址向乙方以特快专递方式发出通知后的第2个日历日即为送达日。乙方变更其传真号码或地址必须提前五个工作日以上书面通知甲方，否则甲方按本合同所载的传真号码或地址发出通知后视为送达，送达日按本款前述约定。乙方拒收对方传真或邮件的，拒收即视为已送达，送达日按本款前述约定。

合同附件：

附件一：安全环保协议书

附件二：价格清单

附件三：发包说明

（以下为签署栏，无合同正文）

| 甲方：翔鹭石化（漳州）有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| （或授权委托人）： | （或授权委托人）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |

签订日期：2019年5月   日

附件一：

安全环保协议书

翔鹭石化（漳州）有限公司（以下简称甲方）与              （以下简称乙方）2019年5月   日，双方就“2019年5月PTA装置大检修工程（合同包   ）”签订了《2019年5月PTA装置大检修工程合同》（合同编号：               ；以下简称主合同），为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及翔鹭石化（漳州）有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

- 甲方的权利和义务：

1.1甲方的权利：

1.1.1  甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

1.1.2  甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

1.1.3  甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

1.1.4  甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方工程本部、HSE部、生产技术部、生产管理部等部门审查合格后方可进行施工作业。

1.1.5  甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。

1.2甲方的义务

1.2.1  甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

1.2.2  甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

1.2.3  甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

1.2.4  甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

1.2.5  在发生事故后应甲方积极组织抢险，防止事故扩大，并按照甲方及其上级主管部门有关规定进行报告政府相关部门。

1.2.6  甲方负责本工程施工的动火、吊装、受限空间、动土、高处、断路、临时用电等作业，各种票证的签发。

- 乙方的权利和义务：

2.1乙方的权利：

2.1.1  乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

2.1.2  乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

2.1.3  乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

2.1.4  乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

2.1.5  乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

2.2  乙方的义务：

2.2.1 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，负责本单位的HSE管理工作；设置专职安全管理人员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

2.2.2乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书，办理工程项目承包商HSE资格确认证书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

2.2.3 在工程开工前，乙方必须对全体施工作业人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

2.2.4 开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

2.2.5 乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

2.2.6 乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

2.2.7  建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

2.2.8  发生事故时，应积极抢险，服从甲方统一指挥，避免事故进一步扩大。

2.2.9 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

2.2.10  严禁进入甲方非施工作业区域或场所，并不得动用或拆卸甲方的任何设备及其零件或附件。

2.2.11  乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

2.2.12  乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证。

2.2.13  乙方应自觉接受甲方的监督和指导。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2.2.14  乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

2.2.15  乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

2.2.16  乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

2.2.17  乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。

2.2.18  两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

2.2.19  根据工程安全环保施工作业的需要，应编制以下安全环保文件：

2.2.19.1安全组织机构的组成及安全环保工作计划

2.2.19.2 编制安全环保施工方案和工作危害辨识及批准

2.2.19.3 安全教育与培训

2.2.19.4 现场安全环保检查和日常检查

2.2.19.5 现场安全环保施工和交叉施工作业的协调

2.2.19.6 现场安全卫生与急救

2.2.19.7 施工用电安全

2.2.19.8现场运输与交通安全

2.2.19.9高处作业与脚手架

2.2.19.10 起吊作业

2.2.19.11 现场照明

2.2.19.12 动火作业

2.2.19.13 受限空间作业

2.2.19.14废料和废水的处理和排放

2.2.19.15其他

- 违约责任及处理

3.1 甲乙双方违反本协议要求，未造成事故时，依据协议约定对违约者进行处理（包括但不限于，支付违约金、停工整改、赔偿损失等）。

3.2 发生事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3.3 发生的事故，应经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家和甲方的有关规定进行。

3.4 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

3.5 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和翔鹭石化的HSE管理制度进行处罚。

3.6 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.7 甲、乙双方共同违约造成的事故，按照双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方。

3.8 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

- 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

- 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

- 本协议书经双方盖章后生效。

- 协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                                  乙方(章)：

法人代表:                                    法人代表:

法人委托代理人 :                             法人委托代理人:

签定日期：    年    月    日                             年    月    日