厂区树木砍伐、修整及场地清理发包说明

一、项目名称：

福海创厂区树木砍伐、修整及出售

二、项目地点：

福海创PX厂区和PTA厂区

三、发包内容：

1、PX和PTA两个厂区的树木按照标准进行砍伐、修整。

2、所有树木均贴地面(可作业高度15cm以内)砍除（树根保留，具体处理见附表：各区域砍伐具体要求）。

3、砍伐下来的树木，由包商根据需要做切割销售或作为废弃物处理。

4、砍伐产生的枝条、叶子等垃圾由承包商负责清运出厂。

5、砍伐区域原有的枯叶、垃圾等杂物由承包商负责清运出厂。场地做平整处理，整体高低差控制在15cm以内。

四、作业要求：

1、作业所需要的人力、工具、设备、运输车辆、安全防护、工人保险等全部由承包商负责提供。

2、作业产生的一切安全问题均由承包商负责。

3、承包商工人在厂区需严格遵守公司的厂规厂纪。

4、承包商作业造成道路污染等问题，均由承包商负责清理恢复。

5、承包商违规处理造成环保等问题，均由承包商负责全部责任。

6、承包商负责按照福海创砍伐要求依据树木采伐许可证砍伐及转运作业。

五、其它

1、工期期限：合同签订之日起30天内。

2、承包方式：以包干固定总价。

3、为确保工程顺利推进，要求中标商在中标后两个工作日内提供2万保证金到公司账户，待工程完工、验收合格后无息退返。

六、具体作业区域详见附件清单

后勤管理团队                                                                                     2019年6月12日