厦门港古雷港区古雷作业区南8号泊位工程&翔鹭石化海水冷却系统排海工程

项目后评价服务发包说明

翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

翔鹭石化（漳州）有限公司

# 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本服务项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，报价人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与报价人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。在合同生效后，采购人有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充修改要求，报价人应遵守这个要求。

1.4本技术部分可能存在未能全面反映现场实际状况的微小偏差，报价人应根据规范要求、行业标准，结合自身经验和收集的相关信息综合考虑项目工作内容。报价人不得拒绝完成本项目任务所必须的工作，相关费用包含在报价中。

1.5本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由报价人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以技术部分为准。

# 项目概况

厦门港古雷港区古雷作业区南8号泊位工程建设规模为1个15万吨级通用泊位。码头长度349m，纵深475m，陆域总面积约22.7万平米。码头设计年吞吐量560万吨/年，其中散货（煤炭）480万吨/年、件杂货为80万吨/年。项目于2020年12月通过竣工验收，正式投入运营。

翔鹭石化海水冷却系统排海工程，工程建设约382m排水箱涵，同步配套建设消浪堤、护砂堤等设施。项目于2020年12月通水运行。

# 采购范围

- 3.1服务范围

本采购项目主要服务范围包括：按项目分别提供厦门港古雷港区古雷作业区南8号泊位工程&翔鹭石化海水冷却系统排海工程项目后评价过程中的技术指导咨询服务及评审、报告编制（两个项目，两份独立报告），并按照专家要求修改完善后报业主审核等的全过程技术服务。

- 3.2服务期限

合同签订后，3个日历天内报价人提交资料需求，收到采购人资料后30个工作日内提交初审报告，专家评审会后15个工作日完成报批版报告。

- 3.3项目地点

漳州古雷经济开发区。

- 3.4采购人提供的条件

3.4.1通用部分

- 采购人可提供的本项目相关技术资料及图纸。

- 采购人提供配合的管理人员。

3.4.2专用部分

（1）资料：由报价人提供资料清单，采购人按资料清单提供资料。

（2）现场服务时，采购人提供条件：安排人员陪同等便利条件。

- 报价人需求的资料，如采购人无法提供或不方便提供的，报价人需自行解决或调整报告内容，不能因此延误报告出版。

- 3.5服务内容

3.5.1具体服务内容如下包括但不限于：

- 查看现场，收集分析所需技术资料和图纸；

- 按照国家、地方、行业有效的法规、标准、规范、条例，开展项目后评价报告编制等工作；

- 对项目后评价过程提供相应的技术指导咨询服务，开展技术咨询指导工作。

- 确保项目后评价编制工作顺利完成。

- 服从采购方的时间安排。

- 安排具有丰富的经验的专业人员配合采购方工作。

- 负责报告评审工作（含会务费、专家费等一切相关费用）及相关事宜。

- 3.6验收及支付

（1）实行总价包干原则，即本发包说明约定范围内的一切费用实行总价包干。

（2）无预付款，两份报告皆通过专家评审后一次性办理支付。

# 标准与规范

- 4.1通用部分

4.1.1本项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。具体法律、标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出法律、规范和标准，则按国家、地方及行业相应最高要求实施。

4.1.2本项目在执行法律要求外，还须执行采购人的相关管理文件要求。

- 4.2专用部分

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

（1）《港口建设项目后评价报告编制办法》交通部(89)交计字701号

（2）《中央政府投资项目后评价管理办法》、《福建省省级政府投资项目后评价管理办法（试行）》等国家和福建省地方管理办法、制度、指南等的要求。

# 技术要求

- 5.1通用部分

5.1.1严格按照适用标准和规范开展工作。

5.1.2报价人应做好本项目实施过程资料的整理工作，符合采购人归档要求，并及时提供给采购人。

- 5.2专用部分

报价人必须对项目后评价编制、评审工作制定工作计划。报价人必须按照本技术规范及国家、行业相关法律、规章、制度、标准完成项目后评价编制、评审工作，包括但不限于以下要求：

（1）项目设计、建设、运营资料收集，编制项目后评价报告；

（2）配合采购方完成项目后评价专家审查工作。

（4）服务效果：通过专家审查，并出版后评报告正式版。

# 项目组织与管理

- 6.1人员配置及组织

6.1.1通用部分

- 报价人应按采购文件的要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作。其中须指定人员作为本服务项目团队的负责人。

- 报价人的服务人员应具有与本项目技术要求相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

- 报价人应保持服务人员的稳定性。除非采购人书面同意，报价人不得更换服务人员。如需更换，应以同等或更高条件的人员取代需更换的人员。若因人员更换影响本服务工作的，由报价人承担所有损失责任。

- 如报价人服务人员不能满足要求，采购人有权要求报价人增加或更换服务人员，报价人应无条件配合。

- 报价人须按商务文件“人员配备表”格式提供人员情况。

6.1.2专用部分

- 投标人必须具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的营业执照或事业单位法人证书，并具备以下工程设计资质：水运行业甲级及以上资质；

- 项目负责人资格要求： 1 人，投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人应具备注册咨询工程师；且应是投标人本单位正式在岗职工。

- 项目其他参与人员资格要求：至少有1人为港口航道高级工程师为本项目提供服务。且应是投标人本单位正式在岗职工。

- 投标人应提供上述1-3项的资格文件，以作为资格预审文件。

- 没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准），与比选人无诉讼纠纷。

- 6.2器械、工具及材料

6.2.1通用部分

- 本项目所涉及的材料、设备、工器具、仪器仪表、安全防护措施等均由报价人负责提供。如采购人提供，将在专用部分中说明。

- 报价人所用的工器具、仪器仪表、特种设备等必须符合相关规定，校验合格。

6.2.2专用部分

无内容。

- 6.3安全文明管理

6.3.1通用部分

- 报价人应当贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家、行业相关安全规定及采购人相关安全管理制度，全面负责本项目范围内实施过程中的安全文明、环境保护、工业卫生等的管理工作，确保不发生人身及设备事故。

- 报价人应明确各级安全职责和安全控制重点，建立完整的安全保证体系和监督体系，制定完善的安全文明施工管理制度，并严格执行；做好安全技术交底，加强内部安全培训；建立安全机构，按规定配备安全管理人员；配备符合国家规定的合格劳动防护用品和工器具。

- 报价人在项目实施过程中，不得擅动、破坏运行设备及周围环境设施。

- 项目实施过程中，采购人有权对安全文明工作进行检查，有权对不规范的作业提出改进意见和考核，报价人应遵照执行。

6.3.2专用部分

无

- 6.4保密要求

6.4.1通用部分

（1）采购人和报价人双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

（2）报价人需执行采购人的保密规定。

6.4.2专用部分

无

- 6.5 其他

无

# 成果

- 7.1成果

7.1.1通用部分

- 报价人应按相关的国家标准和行业规范要求，采用先进的技术措施和手段，采用合格的工具和材料，完成项目内容，保证项目质量。

- 报价人所提供的项目过程资料应完整、真实、可靠，成果报告文字简洁、表达准确，图像清晰无误，附件齐全。

- 本项目所有技术成果属于采购人所有。项目完成后，报价人应按要求将形成的过程资料、相关文件全部移交采购人，协助采购人进行资料归档，并对采购人负有技术指导责任。

7.1.2专用部分

提交报告包含：项目后评价报告（专家审查后正式稿）5套，评审套数根据需要自定。