福建福海创石油化工有限公司

特种设备监督检验及合规性维修维护

管理服务项目合同

签约地点：福建省漳州市古雷港

签约日期：2026年  月  日

甲方（委托方）：

统一社会信用代码：

乙方（服务方）：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方实施“特种设备监督检验及合规性维修维护管理服务”项目事宜，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。

### 第一条 项目概况与目标

1.1项目名称：特种设备监督检验及合规性维修维护管理服务项目。

1.2项目地点：福建福海创石油化工有限公司

1.3项目目标：以数字化转型为核心，构建特种设备智慧管理系统应用服务体系，为特种设备的监督检验和合规性维修维护管理提供信息化系统支持，强化工程过程精细化管理，赋能项目高质量交付，为甲方争创国优金奖等行业顶级荣誉提供坚实技术保障。

### 第二条 合同标的及范围

2.1服务内容：提供特种设备智慧管理系统的功能定制设计与开发、软件部署及技术支撑服务，配套系统操作培训与技术指导，提供包含故障处理、版本升级、数据/流程/配置调整在内的技术支持与售后服务等；本项目不涉及硬件采购及部署。

2.2服务范围：乙方向甲方提供的服务包括但不限于：

（1）系统要求：①安装阶段：开工前的资料报审、原材料报验、焊工管理、焊接检查、热处理检查、底片审查、监检抽拍、试压包资料报审、耐压试验、泄露性试验、安全附件检查及整体验收等用于设备报检的12大应用场景；②特种设备使用管理包括：综合大屏、设备管理、设备处置、设备维护、备件管理、设备处置、定期演练、知识库等覆盖特种设备全生命周期的管理功能。以提高特种设备管理和设备报监检的效率，帮助业主强化过程管控、优化资源调配、延长设备寿命，实现流程标准化、数据透明化、监管协同化，满足业主对报检业务和设备管理的数字化转型目标，为未来向智能化演进管理提供数据基础。详细内容见《附件一：发包文件》

（2）安装与部署：包括软件部署、健康检查、故障处理、版本升级等，以及针对维护服务，如数据调整、流程调整、配置项调整。支持独立部署，也支持纳入甲方主平台集成与管理，满足统一鉴权所需技术开发与数据接口要求。

（3）系统培训：乙方向甲方提供服务过程中，根据甲方要求，为甲方指定人员提供技术指导和培训，详见《附件二：项目实施培训方案》。

（4）售后支持：本合同约定的质保期及后续技术持服务。详细售后服务详见《附件三：售后服务承诺书》。

2.3合同总价：本合同含税总价为人民币     元整（小写：¥      元）。该总价为固定总价，已包含完成本项目所需的一切成本、利润、税费、保险、安装调试、培训及 壹 年质保期及售后服务相关所有费用。详细分项报价见《附件四：报价单》。

- 第三条 合同履约保证金

- 乙方缴纳的参比保证金人民币 19600元在合同签订之日起直接转为合同履约保证金。乙方违约或发生本框架协议约定的其他事由的，甲方有权从履约保证金中优先扣除乙方违约金及其他应付款项；由此造成履约保证金不足的，乙方应在5日内补足，逾期每日按照应缴金额的千分之一支付违约金。

- 履约保证金退还后发现任何应由乙方承担责任的行为或事件的，乙方仍应承担责任。

### 第四条 项目实施与工期

4.1工期：本合同项目总工期为90个日历日，自本合同生效之日起算或者以甲方书面通知之日起。乙方应于    年    月   日前完成全部软件部署及系统联调，达到验收条件。

4.2实施计划：乙方应在合同生效后10日内，向甲方提交详细的《项目实施计划》，明确各阶段工作任务、时间节点及双方配合事项。甲方应在收到后 5 个工作日内予以书面确认或提出修改意见。

4.3项目延期：因甲方原因（如场地条件不具备、配合工作不及时等）导致工期延误，乙方工期相应顺延。因乙方原因导致工期延误，应按本合同第十条承担违约责任。

### 第五条 项目验收

5.1乙方完成技术服务工作的形式：系统在生产环境稳定运行，双方签署《系统验收报告》。

5.2技术服务工作成果的验收标准：本项目软件系统验收主要依据合同条款约定，主要内容应包括：一套满足需求的能稳定运行的系统，软件功能及业务流程符合合同约定，并得到甲方相关使用部门的确认，所提供的软件和文档与合同约定一致。实施过程中的文档，包括但不限于以下清单：《项目实施计划》、《系统需求规格说明书》、《系统设计方案》、《系统测试报告》、《系统用户操作手册》、《系统功能清单说明》、《系统功能清单》等及其他甲方要求的相关技术资料，内容齐全，符合标准要求。

5.3验收程序：项目涉及建设内容完成开发、部署、培训，正式运行正常，并将技术规格书中要求的文档和其它材料全部交付甲方后，乙方提出验收申请，制定验收计划，由甲方对系统进行验收审查。

5.4验收标准：系统达到双方确认的验收标准时，双方应在验收结束后10个日历日之内（具体时间可双方约定）签署验收报告。

### 第六条 合同价款与支付方式

6.1支付安排：本合同款项按以下阶段支付：

第一期（验收款）：系统试运行成功并完成系统最终验收；系统在生产环境稳定运行，双方签署《系统验收报告》，甲方向乙方支付合同总价的 90 %，即人民币     元整（¥      元），同时，甲方须将履约保证金（¥19600元），全额退还至乙方账户。

第二期（质保金）：合同总价的 10 %，即人民币     元整（¥      元）作为质量保证金。售后服务期满且乙方无违约行为后 10 个工作日内，甲方无息付清。

6.2支付条件：乙方每次申请付款前，应向甲方出具等额、合法的增值税专用发票及甲方要求的其他付款申请文件。甲方收到合规发票后按约付款。

6.3乙方收款账户信息：

开户名：______________

开户行：_______________

银行账号：_______________

### 第七条 培训与技术资料交付

7.1培训：乙方应根据《附件二：项目实施培训方案》为甲方提供系统应用相关培训，确保甲方指定人员能够独立操作、使用系统。

7.2技术资料：乙方应在最终验收时，向甲方交付完整的项目技术资料，包括但不限于：《项目实施计划》、《系统需求规格说明书》、《系统设计方案》、《系统测试报告》、《系统用户操作手册》、《系统功能清单说明》、《系统功能清单》等及其他甲方要求的相关技术资料。

### 第八条 项目负责人

8.1双方确定，甲方指定       为方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人。

8.2一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

### 第九条 售后服务与质量保证

9.1质保期：乙方为本合同自最终验收合格后提供12个月的技术服务与技术支持升级。服务内容包括软件部署、健康检查、故障处理、版本升级等，以及针对维护服务，如数据调整、流程调整、配置项调整。

9.2售后服务期：自系统最终验收合格之日起，乙方提供为期12个月的售后服务。服务内容包括：7×24小时全方位售后服务，支持邮件、电话、远程协助及现场服务等多种沟通方式，确保用户能随时与相关技术人员取得联系，及时获得专业支持。

9.3售后期满后的服务：质保期满后，乙方秉持“以客户长远发展为中心”的服务理念，持续提供超越合同约定的价值服务为甲方实行技术服务。系统实行长期服务，并定期对用户进行走访，对系统进行跟踪服务。质保期满后如需继续提供相关售后服务，双方可另行协商并签订独立服务合同。

### 第十条 知识产权与保密

10.1背景知识产权：双方各自拥有的，在合同签订前已存在的知识产权，仍归各自所有。

10.2项目成果知识产权：乙方提供的标准软件产品及通用技术，其知识产权归乙方所有。

10.3保密义务：任何一方对于因履行本合同而知悉的对方的商业秘密、技术资料、经营信息等保密信息，均负有保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或用于本合同目的之外的用途。此保密义务不因合同终止而失效。详细约定见《附件五：保密协议》。

### 第十一条 违约责任

11.1乙方逾期交付/验收不合格的违约责任：因乙方原因导致项目逾期交付或最终验收不合格，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价0.05%的违约金；逾期超过60日，甲方有权单方解除合同，乙方除返还甲方已支付的全部款项外，还应向甲方支付合同总价5%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

11.2甲方逾期付款的违约责任：甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项0.05%的违约金。

11.3质量瑕疵责任：在售后服务期内，系统出现非甲方原因造成的重大故障或性能指标严重不符合约定，经乙方修复后仍无法达到合同主要目的的，甲方有权解除合同，乙方应退还相应款项并承担赔偿责任。

11.4数据安全责任：因乙方原因导致甲方设备运行数据、管理数据泄露、丢失或损毁的，乙方应负责恢复并承担由此给甲方造成的全部损失。

### 第十二条 免责条款

因不可抗力（如地震、战争、重大政策调整等）、法律法规变化或第三方原因导致合同无法继续履行的，受影响方应及时通知对方并提供证明，可免除相应违约责任。但因一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

### 第十三条 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第十四条 其他约定

14.1本合同一式      份，甲方执     份，乙方执      份，具有同等法律效力。

14.2本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

14.3本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。

14.4本合同履行过程中的通知应以书面形式（包括电子邮件、传真）送达以下地址。一方变更地址的，应及时书面通知对方，否则按原地址发出的通知视为有效送达。

甲方送达地址：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

乙方送达地址：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

### 第十五条 合同附件

- 附件一：发包文件

- 附件二：项目实施培训方案

- 附件三：售后服务承诺书

- 附件四：报价单

- 附件五：保密协议

- 附件六：验收标准

（以下无正文）

（以下为签署盖章页，无正文）

甲方（盖章）：                       (盖章)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

乙方（盖章）：                       (盖章)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

合同签订日期：    年  月  日

合同签订地点：