福建福海创石油化工有限公司

BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目询比文件

（文件编号：QGD-3125-260422-0110 ）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二六年四月

目	录

第一章	询比公告

第二章	询比须知

第三章  采购文件的编制

第四章	评审规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求

第七章	其它

附件一：合同条款

附件二：参比文件（范本）

- 询比公告

福建福海创石油化工有限公司

BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目

询比公告

# 福建福海创石油化工有限公司就“BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目

（项目编号：QGD-3125-260422-0110）”进行国内公开询比采购，欢迎国内符合条件的供应商积极参加。

一、项目概况

1.项目名称：BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目

2.项目说明：BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目，自发出中标通知书日起计算50天内完成所有原材料采购、设计、制造、检验、运输工作，并在交付地点达到车板交货条件。本项目备件到货后，现场安装施工为不定期的连续施工作业（需根据现场实际煤船到港船期确定工作时间），乙方要按甲方生产计划实施，需无条件按照甲方要求执行。内容详见附件发包说明。

3.询比控制价：70.00万元（含税总价）

二、参比人资格要求

1.参选单位应具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照及资质文件，且拥有提供询比货物及服务能力的制造商或代理商（代理商需取得厂家授权证书。本项目包含皮带机增加自动调偏装置项目材料供货和施工安装及本项目其他配合工作等）。

2. 参选单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的询比；参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准），与询比人无诉讼纠纷。

3.自本项目在发布询比公告之日的前三年内（不含在法定媒介发布询比公告之日），参选人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）至少具有三套无动力导料槽及干雾抑尘等设备的生产及安装业绩，且参选人需具有参选人须具有有效的机电工程施工总承包二级或者电力工程施工总承包二级及以上资质。

4. 本采购项目不接受联合体参选。

三、获取采购文件

1.报名时间：公示之日起至2026年  月  日（含当日）

2.报名方式：参比人在报名时间内将报名文件发送至邮箱xrshen@fhcpec.com.cn，注明参比项目名称、参比人名称、商务联系人及联系方式（邮件内容上填写即可）报名文件包含：

（1）法定代表人身份证复印件（正反面）（加盖单位公章的扫描件）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）资质文件及相关业绩(业绩要提供相应合同扫描件）。

报名时间截止后，报名成功参比人须与现场技术人员进行前期技术交流，需详细阅读比选项目说明，并按照相关要求提供相关方案。技术交流后经比选人技术人员确认合格并签订技术协议书后，参比人方可参与后续比选，未进行报名和技术交流确认，未签订技术协议书的参比人不能参加比选。技术交流及技术协议签订时间暂定为报名截止后15天内完成。

3.获取参比文件：本项目参比文件请有意向参比人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参比人，其递交的参比文件将被拒收。）

四、参比文件递交要求

1. 参比文件递交地点：线下递交。福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心。收件人：沈学荣 18159613129

2.递交截止时间：参选文件递交截止时间（以送达时间为准）：待定

五、参比保证金

1.参比单位应缴纳参比保证金，保证金金额14000元整，参比单位应按照要求从参比单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐  号：406574816628

注明用途：BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目

参比保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；

3.比选结束退还比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的20天。

4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比单位在参比有效期内撤回询比文件；

（2）参比单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

六、联系方式

商务联系人：沈学荣 电话：18159613129 邮箱：xrshen@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心

邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

# 附件、法定代表人授权书

本人         （姓名）系                  （参比单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：                、手机号码：              、EMAIL：              ）作为参比人代表以我方的名义参加贵单位组织的  BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目（项目编号：QGD-3125-260422-0110）的询比活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，本授权书至采购有效期结束前始终有效。

特此声明。

参比人（公章）：

法定代表人（授权人）签字或盖章：

参比人代表（被授权人）签字或盖章：

日期：

参比人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

第二章	询比须知

一、询比内容

1.项目名称：BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目

- 2.项目地点：福建福海创石油化工有限公司翔鹭码头8#泊位

3.承包方式：固定总价包干

4.项目工作范围及技术要求：见附件发包说明

5.项目联系人

技术联系人：王春明 15960688055   165336452@qq.com

商务联系人：沈学荣 18159613129   xrshen@fhcpec.com.cn

二、定义和解释

1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次询比文件的法人。

3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署询比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.采购文件除 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。

四、采购文件的澄清

参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按询比须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

五、采购文件的修改、补充

1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。

3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。六、参比人资格

1.参选单位应具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照及资质文件，且拥有提供询比货物及服务能力的制造商或代理商（代理商需取得厂家授权证书。本项目包含皮带机增加自动调偏装置项目材料供货和施工安装及本项目其他配合工作等）。

2. 参选单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的询比；参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准），与询比人无诉讼纠纷。

3.自本项目在发布询比公告之日的前三年内（不含在法定媒介发布询比公告之日），参选人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）至少具有三套无动力导料槽及干雾抑尘等设备的生产及安装业绩，且参选人需具有参选人须具有有效的机电工程施工总承包二级或者电力工程施工总承包二级及以上资质。

4. 本采购项目不接受联合体参选。

七、参比保证金

1.参比单位应缴纳参比保证金，保证金金额14000元整，参比单位应按照要求从参比单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐  号：406574816628

注明用途：BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目

参比保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；

3.比选结束退还比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的20天。

4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比单位在参比有效期内撤回询比文件；

（2）参比单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

八、参比文件的递交

1.参比文件递交的截止时间：待定。

2.递交参比文件的地点为：线下递交。福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心。收件人：沈学荣 18159613129

3.只允许参比人有一个参比方案，否则将被视为无效参比。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参比文件密封不符合规定要求的参比文件，采购人不予受理。参比人所提交的比选文件在评比结束后，无论中选与否都不退还。

5.参比人收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

6.参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第三章	参比文件的编制

一、参比文件的组成：

报价文件与技术文件需单独装订，单独密封，如用快递送达，需密封完后再装入快递袋中，未按规定密封，造成误拆投标文件不承担责任。

1.技术文件（需加盖公章及骑缝章），需提供纸质单2份，电子单1份 拷入U盘，U盘密封至报价文件中。

①法定代表人授权委托书；

②营业执照；

③投标保证金回执单；

④公司资质、企业概况、业绩的证明、其他需说明问题；

⑤交货期、付款方式等；

以上①至④项内容装订或密封并加盖公章。

参选人在编制技术文件时也应考虑评标细则技术部分评分项

2. 报价文件（需每页加盖公章）1份，需提供纸质单1份，电子单1份拷入U盘，U盘密封至报价文件中。

①提供参选报价表(详见附件)

②承诺函

二、参比书格式内容

参比人应按附件二格式内容要求进行参比书的编制。

三、参比报价

参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参比人应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论比选的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.参比收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

3.参比人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第四章	评审规则

一、规则

1.询比人在评选时，中选单位的报价仅为询比要件之一。询比人将根据评审细则对参选人进行技术标评分，作为综合询比评选的依据之一。

2.参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，询比单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定后续排名的中选候选人为本项目的中选人或重新询比。

二、资格审查

由采购人依法组建的评审委员会将按照第二章比选须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格参比人，同时，评审委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评审委员会予以否决。

- 评审办法

本项目采用综合评分法评审，规则：

1.1评审委员按照评分细则打分，综合得分由高到低顺序推荐前n名作为成交候选人。综合得分最高者作为第一中选候选人，综合得分相等时，最终报价低者优先；最终报价也相等的，技术得分高者优先；如果技术得分也相等时，由评审小组投票表决。

1.2 替补候选人的设定与使用：在合同签订前，采购人发现中选人的参比报价或服务存在重大偏离，或参比文件存在欺诈行为时，或中选人因为不可抗力或者其自身原因不能履行合同的，采购人有权取消中选人资格，保留依法追究的权利。采购人可以确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

1.3 具体评分方法和标准详见下附表

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分（满分30分） |  |  |
| 1 | 服务业绩 | 9 | 类似合同业绩： a.提供无动力除尘导料槽业绩（供货、安装及调试等），每多提供一份合同得1分，最多得3分； b.若其中一个合同为匹配输煤系统无动力除尘导料槽、干雾抑尘装置整套设备供货、安装、调试、合同、发票等业绩资料加2分，最多得6分。 |
| 2 | 质量保证 | 5 | 质保期1年得1分，每延长0.5年得2分，最多得5分。 |
| 3 | 技术方案 | 16 | 根据参选人提供的项目技术方案横向比较进行综合评定（如：无动力导料槽结构及密封原理、导料槽截面、三维模型、仿真数据、三相弧形裙板、阻尼抑尘帘、立体式控风降尘装置、干雾抑尘系统等方案介绍、项目技术进度管控、技术质量管控、项目技术作业HSE策划、安全管控等），结构安全性与适配性（3.0分）、密封抑尘性能（3.5分）、耐久性与可维护性（3.0分）、技术先进性与创新性（3.5分）、技术管理能力（1.0分）、HSE与安全专项策划（2.0分），未提供为0分。 |
| 二 | 商务分（满分70分） |  |  |
| 1 | 报价 | 70 | 参选价格得分=(F低/Fn)*70式中： ①F低为评标基准价=进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评标价。 ②Fn为进入报价部分评分的各合格参选人的报价评标价。参选报价得分小数点后保留两人，第三位"四舍五入",第四位及以后不计。 |

2.报价评分：

根据评标细则规定对参选报价进行算术性错误修正。参选人的参选报价经上述修正后，计算出报价评标价。

报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数）

参选价格得分=(F低/Fn)*70式中：

①F低为评标基准价=进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评标价。

②Fn为进入报价部分评分的各合格参选人的报价评标价。参选报价得分小数点后保留两人，第三位"四舍五入",第四位及以后不计。

本项目设置最高控制价70.00万元整（含税包干总价）。参选人所填报的报价高于本项目最高限价的,本项最低得分为0分。

四、以下情况作废选处理

1.对采购文件提出的实质性要求和条件，参比文件未能在实质上响应的。

2.参比文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开评审工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

4.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

五、评比

1.采购人将在参比文件截止日期后另行择日组织评审会，参比人选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评审委员会负责。

2.在开审时没有启封和读出的参比文件，在评审时将不予考虑。

3.采购人将做开选记录。

4.采购人将根据评审结果与中标人签订合同。

第五章  合同授予

1.采购人将把合同授予中标人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中标人确定后，采购将通知中标人，并将中标结果公示在采购人官网。

3.中标通知对采购人和参比人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司指定由其权属子公司“翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司”作为本合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中标单位原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中标单位的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中标单位的全部责任。

4.中标人签署合同后必须履行合同要求。若因中标单位原因未在规定的时间内完成合同内容等相关工作，则采购人有权单方面取消中标单位的资格。并取消参比人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选方的全部责任。

5.采购文件与合同附件作为签订合同的条款，采购文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：采购机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

第六章  中标后相关履约要求

1.中标单位要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中标单位的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中标单位的全部责任。

2.中标单位必须严格执行采购合同（详见附件一）的规定。

3.中标单位需遵守采购人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1.参比人的参比文件无论其是否中标，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本询比文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一、合同文本

BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目合同

合同编号：

签订日期：2026年  月  日

甲方：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》合同编规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目具体情况，双方就2024年PTA团队消缺检修压缩机检修工程项目协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

第一条 一般条款

1、工程概况

# 1.1 工程名称：BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目。

1.2 工程地址：甲方公司厂区指定地点。

1.3 施工期限：自发出中标通知书日起计算50天内完成所有原材料采购、设计、制造、检验、运输工作，并在交付地点达到车板交货条件。本项目备件到货后，现场安装施工为不定期的连续施工作业（需根据现场实际煤船到港船期确定工作时间），乙方要按甲方生产计划实施，需无条件按照甲方要求执行。

2、主要标准、规程及规范

符合现行国家、地方及行业相关设计、施工规范要求及甲方要求，并通过有关部门验收合格。

3、资料

3.1 维修工作开工前甲方向乙方提供资料一份，并根据现场实际情况进行技术交底。

3.2 乙方未经甲方同意不得将本工程资料转给第三方，本合同工程竣工验收之日起十天内将资料退还给甲方。

第二条承包方式：

本次发包范围涵盖BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽的全部相关工作，详见《BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目发包说明》。

第三条合同价款及支付

1、合同价款

1.1 本合同采用项目包干总价的承包方式，项目包干总价为     元整，小写 ￥    元。（含税价税率   % ）。

1.2 乙方开具    %增值税专用发票，包括乙方工作涉及到的劳务费、管理费、工具费、劳保费、所有税费、各种保险、安全费用、利润、食宿费、加班费、饮用水、办公费、运输费、耗材费及合同涉及到的所有风险、责任、义务等费用，同时还包含了相关的配合政府部门的政策收费所需的全部费用（如果有）。除非双方另有书面约定，甲方不再承担其他费用。

2、付款方式

2.1 项目完工并经甲方验收合格后15日内，乙方提交结算资料给供甲方审核，甲方审核完成后，乙方根据合同约定及甲方要求，开具全额增值税专用发票，甲方收到乙方发票后 30 个工作日内向乙方支付该项目总结算价款至 90 %，暂计为￥       元，以实际结算为准，剩余 10 %暂计为￥      元，以实际结算为准，作为质量保证金，待保修期满、乙方全面履行本合同约定义务后支付。

2.2所有支付的款项均以人民币支付, 付款方式为电汇或银行转账。乙方应在甲方付款期限届满 30 日前提供相应的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款。

第四条双方责任

1、甲方工作

1.1 甲方有权对项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调施工中的有关事项，并对乙方施工进行全过程跟踪监督和管理。乙方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.2 施工用水、电由甲方提供，甲方为乙方的服务提供配合。所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由乙方自行携带，甲方指定接入点，由乙方具备电气资质人员接入。

2、乙方工作

2.1 严格按本合同约定、施工规范书要求及甲方要求的质量、进度进行安全文明施工。

2.2 必须服从甲方或甲方所委托的第三方的管理。

2.3 制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量。

2.4 乙方负责服务所需设备、材料及配件（包括领用甲方提供的配件，如果有）的卸车和保管。

2.5 乙方负责服务期间施工场地的安全保卫工作。

2.6 乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

2.7 安全网、警戒线由乙方提供，乙方负责搭设、拆除。乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清。

2.8 施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

2.9 乙方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由乙方项目负责人签字认可后提交甲方。

2.10 其它内容详见附件《BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目发包说明》

3、乙方应遵守以下安全条件：

3.1 应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

3.2 应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，及遵守“甲方”的各项安全管理制度。

3.3 操作人员未经装置现场人员同意，不得随意动用装置现场的设备、管路、阀门。

3.4 应严格执行动火证、动土证、入罐证、登高作业证、盲板抽堵证、临时施工用电票等，严禁违章作业。

3.5 应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

3.6 应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

3.7 严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

3.8 进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

3.9 装置现场配备消防器材不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。

3.10 应主动接受安全教育、培训和考核，持证上岗。

第五条服务质量与验收

1. 乙方严格按本合同约定和附件《BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目发包说明》要求提供服务、组织及验收，质量达到约定标准。验收合格以甲方书面确认为准。

2. 质量达不到约定标准和技术规范书要求的部分，乙方应返工直至达到约定标准为止，乙方应承担因返工所发生的一切施工费用，包含配件费用和人工费用等。

3. 乙方应为甲方的检查、检验的提供便利条件。

4. 因乙方未按合同约定标准提供服务造成设备事故或设备无法正常使用的的，甲方有权视情节轻重对乙方进行扣罚，扣罚幅度由甲方掌握，乙方对此无异议；扣罚的金额从支付给乙方的应付款项及履约保证金中扣除，应付款项和履约保证金不足扣除的，乙方仍需赔偿。

5. 双方确定，甲方指定          为甲方项目联系人，乙方指定    为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：联系具体项目进度并实施 。

第六条保修

1. 乙方就其工作，提供 1 年的保修服务，保修期自单项工作验收合格之日起计算。

2. 乙方应在保修期内按照甲方要求提供免费保修服务，确保更换设备的正常运行。乙方拒绝提供保修服务的，每次应向甲方支付违约金 叁万 元；甲方亦有权委托第三方提供保修服务，费用由乙方承担。

第七条争议、违约和索赔

1. 争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2. 违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

2.1如甲方逾期付款，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付利息，最高不超过合同检修总价的3%。

2.2 乙方提供的服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

2.3 乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成维修质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。经甲方催办仍不履行/采取补救措施的，应承担违约责任并向甲方支付本合同检修总金额20%的违约金。

2.4 乙方未在甲方规定的工期期限内完成检维修工作的，每逾期一日，甲方有权扣减检维修费用 0.3 %的违约金；逾期超过 30 日的，甲方还有权解除本合同、拒绝结算，要求乙方支付合同总金额20%的违约金，并要求乙方赔偿损失。

2.5 乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

2.6 乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。

第八条通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

第九条合同份数及生效和终止

1. 本合同经双方盖章后立即生效，本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

2. 合同正本肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

3. 附件及双方往来的有效书面文件与合同共同具备法律效力。

4. 本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

附件：

附件1、《价格清单》；

附件2、《BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目发包说明》；

附件3、《人员、车辆入厂安全管理协议》；

附件4、《安全环保协议书》。

| 甲方：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路86号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 联系人： 电子邮箱： | 联系人： 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |

附件二：

福建福海创石油化工有限公司

BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽发包说明

码头团队

2026年2月4日

BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽发包说明

一、工程名称：BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽

二、工程地点：漳州市古雷经济开发区古雷港区南8#码头

三、甲商：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

四、乙商：承包商

五、作业依据

GB14784         带式输送机安全规范

GB10595         带式输送机技术条件

GB987           带式输送机基本参数与尺寸

GB/T13792       带式输送机托辊用电焊钢管

GB53447         带式输送机产品质量分等

DL/T5187.1      火力发电厂运煤设计技术规程 第一部分：运煤系统

DL J52          电力建设施工及验收规范

GB/T 985.1      气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB986			  埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

JB/ZQ4000.3     焊接件通用技术要求；

GB1184			  形状和位置公差未注公差的规定

GB1801		 	  公差与配合尺寸至500mm孔、轴公差带与配合

GB1800~1804     公差与配合、未注公差尺寸的极限偏差等

GB/T1804		  一般公差线性尺寸的未注公差

GB985           焊接接头的基本型式及尺寸

GB8923          涂装前钢板表面锈蚀等级和防锈等级

GB/T13306       标牌

GB/T13384       机电产品包装通用技术要求

GB191-90        包装储运图示标志

JB/ZQ4286       包装通用技术条件

GB3768          噪音源声功率级的测定简易法

JB2647          带式输送机包装技术条件

GB755           电机基本技术要求

GB4208          外壳防护等级分类

GB/T 150-2024   压力容器 [合订本]

TSG 21- 2016    固定式压力容器安全技术监察规程

NB/T 10558-2021 压力容器涂敷与运输包装

上述标准均为本技术要求的最新有效版本，其他未注标准按国标、部标或行业标准执行。

六、资质相关要求：

（1） 参选单位应具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照及资质文件，且拥有提供询比货物及服务能力的制造商或代理商（代理商需取得厂家授权证书。本项目包含皮带机增加自动调偏装置项目材料供货和施工安装及本项目其他配合工作等）。

（2） 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的能力。

（3） 参选人及其法定代表人不得为失信被执行人【具体以 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，查询结果时间段为：询比公告发布日至参选截止日】，若为失信被执行人的，则否决其参选。参选文件中必须附上清晰的“信用中国”网站查询结果截图。

（4） 自本项目在发布询比公告之日的前三年内（不含在法定媒介发布询比公告之日），参选人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）至少具有三套无动力导料槽及干雾抑尘等设备的生产及安装业绩，且参选人需具有参选人须具有有效的机电工程施工总承包二级或者电力工程施工总承包二级及以上资质。

（5） 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参选；否则，相关单位的参选均无效。

（6）与询比人存在利害关系可能影响询比公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加参选

七、施工范围及技术要求：

7.1、输煤系统BC6皮带机改造范围：

7.1.1、导料槽长度设计偏短，且截面积小，出口挡帘粗糙，造成二次打料，无法达到降低诱导风的功能，导致出口风速过大造成扬尘；旧导料槽密封箱设计过于落后，无法起到密封作用，造成尾部扬尘严重；导料槽上方无降尘泄压设备。BC6输煤皮带机属于公用系统，承担着“输血”任务，皮带运行属于高负载运行，且由于当前煤质变化较大，煤种普遍存在挥发分较高、煤灰含量较高的情况，输送过程中现场导料槽出口、尾部存在不同程度的喷、冒粉情况，导料槽侧部存在较为严重的漏粉现象，造成转运系统（栈桥、转运站）粉尘浓度严重超标，人员进入现场能见度低，安全风险大，严重影响生产安全稳定性，同时也给现场作业人员带来极大的挑战；需拆除旧导料槽及附属设备，更换为无动力导料槽；

7.1.2、原输煤系统无干雾抑尘系统，无法进行有效抑尘；BC6廊道内总粉尘浓度 ≤4 mg/m³：依据《工作场所有害因素职业接触限值》 （GBZ 2.1-2019），输煤廊道等作业区域的总粉尘浓度超过此限值即判定为超标，需立即整改；人员需定期对廊道内设备进行巡检，有时需对设备进行维护，每次维护前需对内部灰尘进行处理，煤粉处理时间长，危险性高，容易产生粉尘爆炸等安全问题；根据以上情况反馈，需在BC6皮带机廊道内加装干雾抑尘系统；

7.1.3、原活化给煤机的气源供应由一台活塞式空压机承担。由于其内部长期处于潮湿且粉尘浓度较高的环境，自开机以来，已多次出现非正常停机情况，设备故障率居高不下；廊道空间狭小，无法安装除尘风机，无法对内部的煤尘进行有效清除；廊道内部湿度大，设备腐蚀严重，设备防腐压力大，设备备件更换频繁；因增加一套干雾抑尘，旧的空压机无法兼顾，需对现有的活塞空压机进行升级，将活化给煤机及干雾抑尘系统的供气系统进行统一调整，使其供气量能够满足现场实际要求；活塞式空压机更换成螺杆空压机。

7.1.4、廊道内部无冲洗水，无法对地面的煤粉进行有效清理，造成部分煤粉沉积，存在安全隐患，需从TH3引进冲洗水对廊道地面进行清洗；增加冲洗水管及干雾抑尘系统水源供应。

7.1.5、本次发包主要为BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽及干雾抑尘等材料供货、施工安装以及本项目其他配合工作。

BC6输煤皮带机物料特性及设备参数：

物料名称：煤；危险性：遇高热、明火有引起燃烧危险。扬尘会与空气形成爆炸性混合物，遇高温会发生爆炸；输送机型号：DTII（A）型；

| 输送机编号 | 额定输送量（t/h） | 带宽（mm） | 带速（m/s） | 胶带规格 | 水平输送距离（m） | 提升高度（m） | 输送倾角（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC6 | 2000 | 1400 | 3.5 | EP-200输送带 1400*5（6+3） | 142.38 | 12.85 | 0~14.4 |

7.2、承包商中标后两周内需提供详细施工方案、设计方案及图纸（包括工器具、人员配置、施工周期、备件到货时间等），经甲方审核同意后执行。承包商应在参选前到现场了解情况，如在交标日承包商未到现场了解情况就参选，我司将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。

7.3、施工期限：自发出中标通知书日起计算50天内完成所有原材料采购、设计、制造、检验、运输工作，并在交付地点达到车板交货条件。本项目备件到货后，现场安装施工为不定期的连续施工作业（需根据现场实际煤船到港船期确定工作时间），乙方要按甲方生产计划实施，需无条件按照甲方要求执行。

7.4、施工所用工器具由承包商自备。施工用具如吊车、平板车、扳手、焊机、电焊条、角磨光机、气割工具（包括气瓶、气体、氧气表、乙炔表）、吊装用具（如倒链、钢丝绳、吊带、吊耳、卸扣）等均由承包商自备。

无动力导料槽主要改造内容：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧导料槽全套拆除 | B1400 | 套 | 1 |  |
| 2 | 风控平衡导料槽 | B1400 | 16 | 米 | 现场测量为准 |
| 3 | PE 托板 | B1400 | 10 | 套 | 含异形托辊 |
| 4 | 缓冲床 | B1400 | 2 | 套 |  |
| 5 | 托辊组 | B1400 | 5 | 套 |  |
| 6 | 尾部密封箱 | B1400 | 1 | 套 |  |
| 7 | 缓冲泄压器 | B1400 | 1 | 套 |  |
| 8 | 阻尼帘 | B1400 | 6 | 套 |  |
| 9 | 立体式控风降尘装置 | B1400 | 1 | 套 |  |
| 10 | PTFE 抑尘帘 | B1400 | 1 | 套 |  |
| 11 | 循环回流管 | B1400 | 1 | 套 |  |
| 12 | 落点延长 | B1400 | 1 | 套 |  |
| 13 | 防溢裙板 | B1400 | 2 | 套 |  |
| 14 | 干雾抑尘主机 | 带宽B1400 | 1 | 台 |  |
| 15 | 气水分配箱 |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 万向节总成 |  | 8 | 套 |  |
| 17 | 干雾抑尘喷 头 |  | 10 | 只 |  |
| 18 | 不锈钢精密过滤器 |  | 1 | 台 |  |
| 19 | 增压泵 |  | 1 | 台 |  |
| 20 | 螺杆空压机 | 1.1m/min,0.8mPa、7.5kW | 1 | 台 |  |
| 21 | 储气罐 | 1m³/0.8mpa | 1 | 台 |  |
| 22 | 水箱 | 1m³ | 1 | 台 | 304材质 |
| 23 | 配管附件 | 高压胶管、阀门 管件等 | 1 | 项 | 304材质 |
| 24 | 水管 | 1、1.5、2寸 | 150 | 米 | 304材质 |
| 25 | 不锈钢气管 | M12 | 120 | 米 | 304材质 |
| 26 | 工作间 | 5m*3m*3.5m | 1 | 间 | 土建 |

7.5、技术要求：

7.5.1、无动力导料槽技术要求：                           图一  旧导料槽

- 图二 无动力导料槽设计草图

- 图三 无动力导料槽3D图

7.5.1.1、皮带机无动力导料槽采用扩容上下双层设计，导料槽下层和上层用螺栓固定，单节长度1500mm。导料槽下层采用DTII（A）型喇叭口形式，上层为矩形加高设计，导料槽总高度不小于1500mm（以皮带机架槽钢下平面为基准）。

7.5.1.2、皮带机无动力导料槽支腿每隔750mm设置一个，采用#10槽钢或更高规格的角钢制作，应满足设备载荷支撑要求。皮带机无动力导料槽侧板采用Q235B材质δ＝8mm钢板制作导料槽，衬板采用NM500材质，布满导料槽长度。皮带机无动力导料槽上盖板（弧形结构）采用Q235B材质δ＝6mm钢板制作，皮带机无动力导料槽接口法兰采用Q235B材质6mm钢板制作。导料槽体所有板材、槽钢均采用热浸锌材料，所有紧固件（如螺栓、螺母、垫圈等紧固连接件）均应采用304不锈钢，紧固件的螺栓规格不低于M12，供应商应配齐提供，并有一定余量。

7.5.1.3、皮带机无动力导料槽的长度应根据现场落料口到后部滚筒中心距设计合适的长度，满足落料、除尘及惯性降尘装置出口风速的要求。原则上，皮带机无动力导料槽的长度不小于16米（在不影响后部滚筒检修的情况下，惯性降尘装置的长度尽量设计长一些，以保证粉尘在尾部惯性降尘装置中有足够的停留时间，有利于降尘），并应经甲方认可后方可生产制作。供应商需在响应文件中详细说明皮带机无动力导料槽主体部分的结构及密封原理、导料槽截面和三维模型等方案介绍，以及仿真数据（包括气固两相流仿真资料），以证明导料槽出口含尘诱导风的风速不高于1.5m/s。

7.5.1.4、皮带机无动力导料槽托辊组间距为600mm，槽型托辊支架采用热浸锌材料，DTII型，35°槽角。托辊直径133mm，轴承采用SKF、FAG、NSK等品牌，要求托辊辊体均采用优质托辊专用钢管，钢管壁厚大于5mm，冲压轴承座、冷拔轴。冲压轴承座与托辊辊体间采用二氧化碳气体保护焊焊接。辊子两端要有可靠的防尘、防淋密封措施（采用迷宫压入式密封）。润滑采用锂基润滑脂。托辊在装配后，应进行抽检，性能检测项目应包括：防尘、防水、旋转阻力、轴向窜动、径向跳动等，性能试验报告随设备一同到货，托辊寿命在使用5万小时时其损坏率不大于5％，托辊其他性能参数不低于《JB/ZQ8008带式输送机产品质量分等》标准中一级品指标。任何一组托辊的损坏，不应影响其相邻托辊的运行。托辊采用离心式密封结构，迷宫式多层密封，并采用密封盘和密封圈加固密封，以达到防尘、防水要求。托辊表面要求手工或者动力工具除锈，去除表面油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆等附着物并呈现金属光泽，表面达到St3等级，使用钢丝刷、砂纸拉毛处理，用压缩空气清理，托辊辊体表面及两侧应进行热浸锌处理（镀锌层≥80μm）或喷涂高性能环氧防腐涂层，以适应输煤系统潮湿、多尘的环境。导料槽下托辊配套PE托板设计为异形托辊PE板采用高分子结构厚度不小于20mm分子量不小于500万，PE托板采用凹形结构将异形托辊包围启动平稳支撑皮带功能。施工方提交施工方案时需提供三维模型方案及介绍。

7.5.1.5、导料槽底板采用三相弧形裙板密封：三相弧形裙板接触面的微量液体膜层与导料槽外泄的有害要素如气压、小颗粒等共同作用（固、液、气三相），来自动补偿皮带与胶条间的微小泄漏缝隙或者皮带表面的本身不平整的间隙，变害为利，保证各种工况的完全密封。施工方提交施工方案时需提供三相弧形裙板原理图实物照片视频等文件。

7.5.1.6、阻尼抑尘帘采用多种形式（半柔性挡帘、凹型截面挡帘和全尺寸圆形挡帘组成多级立体式控风降尘），能达到有效降低诱导风量及降尘；阻尼抑尘帘帘体采用阻燃（阻燃值40以上）、耐酸碱、抗微生物、高耐磨、柔性、抗冲击、防撕裂、抗老化的柔性耐磨材质制作，厚度不小于4mm，应具有表面光滑、优异的介电性能，不易起静电粘结等特性；阻尼抑尘帘壳体采用主体采用Q235材质制作，厚度4mm，阻尼抑尘帘采用快速拆卸设计，不准采用螺栓连接，阻尼帘便于维护、检修；阻尼抑尘帘布置数量原则上每条输送带不少于6组；阻尼抑尘帘的布置遵循上述原则的同时，需考虑与其他附属设备的关系，灵活调整阻尼抑尘帘装置的间距，最终安装位置由供应商采购人双方确认。有关阻尼抑尘帘材质特性由供应商在响应文件中详细说明，提供详细的主体部分的结构及密封原理、导料槽截面和三维模型。

7.2.1.7、在导料槽出口处布置PTFE动阻尼抑尘装置，其采用PTFE（聚四氟乙烯）高分子材料制作，具有高耐磨、柔性、耐高温、抗老化等特性，能有效吸附扬起的粉尘，提高系统内部的风阻系数。同时柔软的抑尘条能避免撞击引起的扬尘。施工方在施工方案中详细阐述导料槽尾部密封箱结构及密封原理和物料通过原理，并提供图纸。

7.5.1.8、每台皮带机无动力导料槽配置不小于1套缓冲泄压器，缓冲泄压器采用Q235材质δ＝4mm钢板制作。使得导料槽内部泄压。缓冲泄压器可总泄压面积不小于1.5平方米，将大量诱导风形成的压力泄至皮带机无动力导料槽外部，降低风速，同时达到气尘分离的功效；缓冲泄压器的内部泄压滤网采用厚度4mm的304不锈钢材质制作，外壳用热镀锌钢材制作，负压生成系统应具有透气性好、耐腐蚀、容易剥离粉尘、清理粘尘方便，且达到排放合格，检修更换滤网方便等优良性能。

7.5.1.9、每台皮带机无动力导料槽配置1套立体式控风降尘装置；单套立体式控风降尘装置不小于1.5米，立体式控风降尘装置主要包含以下四个区域：区域A为非全尺寸矩阵式多边形降风区，气流通过凹型截面挡帘时形成回流碰撞 产生强大的紊流现象降低诱导风量。区域B为全尺寸扁平状高分子档帘，主要防止皮带空载时由于档帘缝隙造成的扬尘。扁平状高分子档帘柔性结构由于诱导风的作用档帘会小幅度地摆动，有效将风能转 化成机械能和热能。区域C为非全尺寸湿润圆柱形降尘区，圆形档帘布满整个腔体70%空间，气流经过此区间时可达到降尘目的。区域D为智能检测区，通过末端粉尘浓度检测装置检测的数据对圆柱形档帘湿度进行调控达到降低能耗的作用。

7.5.1.10、皮带机尾部设计可通过式尾部密封箱；具有当皮带正常送料时密封帘密闭，需要清理皮带尾部漏煤时，密封帘（或挡板）可手动开启，漏煤可从尾部皮带经导料槽通过。尾部密封箱应至少提供5层密封帘，密封帘高度可以调节、能够同皮带紧密贴合，保证尾部的密封性能，导料槽单向尾部密封箱的密封方向应与皮带机运行方向一致，即皮带机正常运行时，防止粉尘从导料槽尾部溢出。施工方在施工方案内需详细阐述立体式控风降尘装置结构及原理和物料通过原理，并提供三维模型图。

7.5.1.11、在落煤管与导料槽处的黄金结合处（扬尘点处）安装无动力自动循环减压装置，该装置模块化制作，设置两个观察窗口，方便检查及清理工作。观察窗闭锁使用不锈钢材质快速锁紧卡扣，方便开闭，活页使用不锈钢材质制作，凹凸槽密封，密封效果好。无动力自动循环装置采用Q235B材质δ＝4mm钢板制作，满足物料下落冲击时产生的正压风量通过循环装置和阻尼装置在导料槽内部平衡，并逐级减速，保证导料槽出口风速低于带式输送机运行速度。

7.5.1.12、在落点下方布置复合重型缓冲床，缓冲条采用超高分子聚乙烯板、天然橡胶及铝合金型材一体硫化而成，单根为无拼接整体式结构。缓冲床支架钢结构设备部件应采用Q235材质制作，以保证支架的各金属部件的耐用性。其上层缓冲板应低磨耗性、低摩擦，中层缓冲条橡胶应有缓冲、吸震较强的性能，下层床体与橡胶的连接应方便可靠，便于快速更换缓冲条，方便安装和维护。缓冲条采用超高分子聚乙烯板、天然橡胶及铝合金型材一体硫化而成，单根为无拼接整体式结构。采用自润滑和低摩擦系数的不低于500万分子量超高分子聚乙烯材料，厚度≥12mm。缓冲床两侧的角度设计应适合不同的带式输送机的运量和带宽的要求，并为无级可调式，可平放，以利整座由输送机单边滑入拆装。缓冲床各紧固件如螺栓、螺母、垫圈等所有紧固连接件均应采用不锈钢材质，材质用304不锈钢，供应商应配齐提供，并有一定余量。

7.5.1.13、皮带机无动力导料槽，在设计时应避免出现因落煤点不正导致皮带跑偏现象的因素，施工方需根据落料情况在落煤管内设计布置落料调节装置，落料调节装置采用高铬钢板制作厚度不小于24mm。并在施工方案中对相关防止落煤点不正而引发皮带跑偏的技术措施做详细地阐述说明。

7.5.2：干雾抑尘系统：

7.5.2.1、干雾抑尘机是微米级干雾抑尘系统的控制中心，集合了可编程控制器、保护电路、继电器以及与它们相关的元器件。控制内容包括：各单元组设备的运行控制、状态监视和保护、自清洗控制和系统反吹扫控制，为用户提供自动和手动两种操作模式。在自动操作模式时，可自动接收远程触发信号启动或停止喷雾器喷雾。在手动模式，操作人员可以通过控制触摸屏启动或停止喷雾器喷雾。用户还可以通过 PLC 设置接口修改喷雾周期及管道吹扫时间等，也可反馈系统状态（喷雾启动、喷雾停止）、系统故障（气压异常、水压异常）、自动/手动运行状态等信号。

7.5.2.2、干雾抑尘系统：微米级干雾抑尘系统采用模块化设计技术。由干雾主机、雾化终端系统、螺杆式空气压缩机、储气罐、水气连接管线和过滤器等组成。如下图所示：

符合使用条件的压缩空气参数：压力 0.6-0.8MPa，固体颗粒最大直径≤1µm， 空气中所含的灰尘量≤1.0mg/m³，含油率≤3ppm。

7.5.2.3、采用微油螺杆式空压机，为箱式结构，具有高效节能、运行安全可靠、耐用、噪声低、结构紧凑、技术参数调节方便等特点；空气压缩机采用微电脑控 制、液晶显示，全自动化运行，人机界面，轻触式按键，操作人员无须特殊培训就可通过界面的文字提示轻松地对压缩机运行状态参数进行查询，并可实现压缩机手动、自动运行状态的转换。（微油螺杆式空压机品牌要求：捷豹（Jaguar）、阿特拉斯·科普柯（Atlas Copco）、英格索兰（Ingersoll Rand））

7.5.2.4、储气罐可使压缩空气输出平稳，起到缓冲的作用，同时可从冷却的空气中收集水分，并从系统中排出。储气罐同时也是一个气包，保证了用气高峰时的使用要求。储气罐的制造、检验及验收应满足 GB/T 150-2024《压力容器 [合订本]》、TSG 21- 2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的相关要求，标准为法兰连接，并配有安全阀、压力表、排污装置等。储气罐的油漆、包装及运输按照 NB/T 10558-2021《压力容器涂敷与运输包 装》执行。应采用喷射、抛射或手工和动力工具进行表面除锈，除锈后的钢材表面至少达到GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》中 St2 级或 Sa2 级要求。除锈后应将容器内部的残留物清理干净。防腐涂料的选择应 根据容器内介质的性质与温度、环境条件、容器在工艺流程中的作用等因素确 定。无特殊要求时，容器壳体外表面至少涂醇酸类底漆两道，底漆干膜厚度不小于 30μm。一般情况下，容器壳体外表面应涂面漆一道，面漆的颜色宜浅淡。

7.5.2.5、气源过滤器：在干雾抑尘装置的气路系统入口上加装气源一级过滤器、二级过滤器。气源过滤器产品特点：壳体采用铝合金压铸而成，结构紧凑；96%空隙率，拦截能力强，压强小，能耗低；具有不锈钢内外支撑网的滤芯设计，过滤能力强；自动排污阀，保证过滤器内部的干燥。气源一级过滤器：可滤掉 1µm 以上颗粒以及水雾和油雾，残余油分 0.5ppm；气源二级过滤器：可滤掉 0.01µm 以上颗粒以及水雾和油雾，残余油分 0.01ppm。

7.5.3、廊道增加内部水管：从TH3转运站分接一条复用水水管至BC6廊道内部，为干雾抑尘机提供水源；沿途廊道每隔20—30米增加一个冲洗接头，冲洗平时皮带散落的部分煤粉，减少煤粉清理难度及效率。

7.5.4、廊道内部气源改造：新增设一台螺杆空压机及气罐提供气体供应活化给煤机及干雾抑尘装置，气罐设置于廊道内，实现稳定供气。此外，在廊道外侧单独搭建隔离空压机房（依据现场实际状况进行设计），减少主机因受潮及粉尘浸蚀而导致的非正常停机等问题。

7.5.5、承包商在工程完成后，及时清理该项目检修施工垃圾、更换下的备件必须整理好，放到甲方指定位置。

7.5.6、安全质量管理：中标承包商应派有经验项目经理和安全、质量管理人员，总体负责进度、环安及质量。施工期间承包商需配置专业安全监管人员。

7.6、质量要求

7.6.1、系统必须具有性能可靠、技术成熟、功能完善、体系先进的结构，系统配置灵活、布局合理，自导正、免维护，满足长时间稳定工作的要求。

7.6.2、承包商提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

7.6.3、所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题。

7.6.4、易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。

7.6.5、所用的材料及零部件（或元器件）应符合有关规范的要求，且应是新的和优质的，并能满足工作环境条件的要求。外购配套件须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。重要部件需取得询比方认可，目前国内产品质量尚不过关的部件，可选用进口产品。

7.6.6、所使用的零件或组件应有良好的互换性。

7.6.7、各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。

7.6.9、全部钢材应进行预处理，板材应采用剪板方式下料。各机体的焊接、机加工按有关标准执行，金属结构件的焊接应符合GB/T 985.1-2008、GB/T 985.2-2008的有关规定。焊缝不得出现烧穿、裂纹及未熔合等缺陷。焊后进行消除应力处理。如到货设备中存在以上问题，询比方有权要求承包商进行更换。

7.6.10、承包商提供无动力导料槽及干雾抑尘设备及其配套设备必须是新型设备。

7.6.11、转运站或廊道等封闭空间内的控制系统及配套电气柜体应采用IP65及以上防护等级的全封闭式结构，确保防尘、防水、抗腐蚀；所有电气设备（含PLC、变频器、传感器、接线端子等）须满足 GB 12476.1–2013 / IEC 61241–1:2004《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求》 规定的 DIP A20 TA,T6 或更高防护等级（即“粉尘防爆型”，适用于20区/21区），并提供国家认可的防爆合格证（Ex证书）；系统整体设计应保障在环境温度−25℃～+55℃、相对湿度≤95%（无凝露）、煤粉浓度高、振动频繁、电磁干扰强等严苛工况下，实现全年365天、每天24小时不间断稳定运行，平均无故障时间（MTBF）≥10,000小时。

7.6.12、承包商应认真做好现场安装指导工作并进行安装技术记录，技术记录应真实、准确、完整，施工结束后整理交询比方归档，并要求承包商保留所有技术记录的原始记录备查。

7.6.13、承包商在安装指导安装时若需要对原有称重设备或其他设备提出进行改动方案时，应及时向询比方提出异动申请，经批准后方可实施。

7.6.14、严格执行工作票制度，不得进行无票施工；设备试运一定要经询比方代表现场检查并签字后方可进行。

7.6.15、保证检修、调试质量，严禁未经询比方允许擅自将项目转包。

7.6.16、确保工程质量，本项目实行承包商工作负责人自检、承包商技术负责人初步验收和询比方三级验收制度，各级须严把质量关，严禁弄虚作假。

7.6.18、在施工过程中，发生损坏设备或发现重大设备隐患、缺陷时承包商技术指导人员应及时向承包商反映并出具书面报告。

7.6.19、承包商应根据询比方对质量管理的具体要求，建立质量体系、编制质量保证大纲并有效运行。

7.6.20、本项目所涉压力容器（如储气罐）、压力管道、起重机械等属于《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备目录》界定的特种设备范畴。承包商须严格履行法定主体责任，按照《特种设备安全法》《TSG 08–2017〈特种设备使用管理规则〉》及国家现行相关法规、安全技术规范（如TSG 21–2016、TSG 07–2019等）开展设计审查、制造监检、安装告知、监督检验、使用登记及定期检验等工作；询比方应予以必要协调与配合。所有特种设备必须在投入使用前依法办理使用登记，取得《特种设备使用登记证》，并确保全过程资料完整、可追溯、合规合法。

7.7、承包商配备的技术指导人员资格必须符合有关规定要求，并且出具法人授权委托书且具备较为全面的技术能力、个人素质满足询比方要求，询比方有权更换不满足要求相关人员，更换人员引起的工期进度延误等相关责任由承包商负责；重要工艺作业前必须进行操作人员培训，并由询比方认证。

7.8、承包商应执行隐蔽项目验收制度，提前通知询比方检查。若询比方未按时到场，承包商可自行验收并记录，询比方应承认。询比方仍有权要求揭露已隐蔽部分进行检查。承包商须执行揭露指示并修补，费用视检查结果而定：符合合同由询比方承担，不符由承包商承担。承包商未通知擅自覆盖，询比方可要求停工，损失由承包商负责，重检费用由承包商承担，工期不顺延。上道工序未验收合格不得进入下道工序。

7.9、询比方对承包商的施工质量和质量体系运行情况有权实施监督检查，对质量不符合本合同规定的部分有权发出纠正通知，并限令承包商在规定期限内重新施工或修复。

7.10、承包商负责所有设备的单体调试及分步试运工作，询比方负责组织工作。

7.11、发生质量事故，承包商应报询比方共同研究处理，在任何情况下，都不能使最终施工质量及工期受到影响，造成隐患，询比方有权对质量事故进行相应考核。

7.12、设备施工完成安装试运后，承包商技术指导人员应该无条件在厂内进行为期15天的设备运行监护及培训。

7.12、设备到货后，承包商需要派人来厂与询比方一起进行开箱验货，验货无质量问题双方进行签字确认。

7.14、在施工安装过程中，承包商需将所有设备组成部分进行供货，保证设备顺利运行，期间可能出现缺件少件问题，承包商在报价中需要充分进行考虑设备正常稳定运行，实现远程监测预警，保证设备长周期稳定运行。

7.15、质量控制

7.15.1、材料在出厂前均按照相关标准规范和要求进行检验、试验，并应提交给发包方相应的检验、试验报告及合格证书等相关资料。

7.15.2、生产制造过程中的任何对设计的变更及材料代用应事先征得发包方书面认可后方可进行。

7.15.3、安装过程的配合间隙需要甲乙双方专业技术人员共同验收并形成书面记录。

7.16、验收

7.16.1、所有备件的到货验收，以发包方和承包商专业技术人员共同现场开箱检验为准。

7.16.2、发包方的现场验收确认意见并不减轻承包商的合同责任。

7.16.3、安装完成后质保期内需要到场检查及维护（不低于3次）。

7.17、拒收

7.17.1、如有下列任何情况将被拒收，并由承包商承担一切责任：

7.17.2、实际使用的材料与本协议要求不一致；

7.17.3、制造没有遵循设计、技术文件及标准规范的要求；

7.17.4、质量合格证明不全；

八、报价内容：

8.1、详见发包说明第七项。

8.2、结算时按合同核算，不得以任何理由要求追加，本项目不得转包或分包。

8.3、承包商报价时应将风险包干费计入综合单价，并应包含所有人工费、材料费、机械费、保险费等。

8.4、合同价款中所包含的风险范围包含：

（1）因工程项目清单有错、漏，导致工程报价不准确 ；

（2）因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；

（3）按合同工期完工所采取的赶工措施。

8.5、参选承包商应于参选前应自行赴施工地点详实勘查，如工程需要或本公司认为需要夜间施工或加派人力赶工，中标承包商应配合并不得要求加价。

8.6、焊接考试所用相关设备、耗材、试样、防腐等相关费用由乙方负责。

九、评审方式

本项目采取综合评审方式，资质符合要求且经详细评审技术标与商务标综合得分最高的参选人作为中标人。资格（含资质）审查不合格的参选人，不进入详细评审。

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术标（满分30分） |  |  |
| 1 | 服务业绩 | 9 | 类似合同业绩： a.提供无动力除尘导料槽业绩（供货、安装及调试等），每多提供一份合同得1分，最多得3分； b.若其中一个合同为匹配输煤系统无动力除尘导料槽、干雾抑尘装置整套设备供货、安装、调试、合同、发票等业绩资料加2分，最多得6分。 |
| 2 | 质量保证 | 5 | 质保期1年得1分，每延长0.5年得2分，最多得5分。 |
| 3 | 技术方案 | 16 | 根据参选人提供的项目技术方案横向比较进行综合评定（如：无动力导料槽结构及密封原理、导料槽截面、三维模型、仿真数据、三相弧形裙板、阻尼抑尘帘、立体式控风降尘装置、干雾抑尘系统等方案介绍、项目技术进度管控、技术质量管控、项目技术作业HSE策划、安全管控等），结构安全性与适配性（3.0分）、密封抑尘性能（3.5分）、耐久性与可维护性（3.0分）、技术先进性与创新性（3.5分）、技术管理能力（1.0分）、HSE与安全专项策划（2.0分），未提供为0分。 |
| 二 | 商务标（满分70分） |  |  |
| 1 | 报价 | 70 | 参选价格得分=(F低/Fn)*70式中： ①F低为评标基准价=进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评标价。 ②Fn为进入报价部分评分的各合格参选人的报价评标价。参选报价得分小数点后保留两人，第三位"四舍五入",第四位及以后不计。 |

以上参选报价不完整的，超过最高限价的，均视为无效参选。

十、安健环措施要求

10.1 施工方应严格遵守公司的安健环工作标准；

10.2 施工方开工前应履行相应的安健环手续方可开工；办理好相应的工作票并进行工作安全分析和书面安全工作程序；

10.3工作负责人在开工前，要对工作班成员做到“检查着装、检查个人防护用品、检查工作人员精神状态；进行任务交底、技术交底、安全交底；人人必须明确危险源的控制；

10.4 施工工具、电动工具必须检查合格的才能使用，所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置，要符合安全规定；

10.5 工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分；工作时必须穿着工作服，衣服和袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋，女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋。辫子、长发必须盘在工作帽内。做接触高温物体的工作时，应戴手套和穿专用的防护工作服。进入生产区域、施工现场必须戴好安全帽；

10.6严禁检修人员擅自进入与工作无关的生产车间和控制室。严禁碰触其他无关生产设备，禁止超范围作业；

10.7 特种作业人员应持有有关部门核发的合格有效操作证上岗；

10.8 作业前组织工作人员布置任务，讲解安全注意事项；要求项目负责人确认安措、工作范围后方可开工严禁未得到项目负责人的允许私自开工。

10.9 入厂施工时，必须遵守我司《承包商安全管理规定》，并且在现场办公或施工责任区，发现烟头（按个计）对负责该区域的承包商罚款每个1000元；发现携带香烟、打火机者，第一次处罚承包商队伍5000元，第二次清理承包商队伍出厂，并由此造成的一切后果，均由承包方承担。

10.10从事焊接作业人员必须持证上岗，并在开工前将作业人员资质证书（原件和复印件）提交安健环部（安全操作证）和设备/生策部（技能操作证）审查，即焊工需持有双证（具有国家安监部门和市场质量部门发放的证件），高处作业人员有高处作业证，审查不通过的不得上岗。

10.11中标单位签署合同后，不得转包工程或部分分包工程，如发现参选方存在转包、分包问题，询比方有权按合同总价5%进行考核，直至解除合同。

十一、保险和损害赔偿：

11.1、本案实施中如损及本公司或第三人之权益时，由承包商支付赔偿，若受害人向本公司要求赔偿，承包商在未解决前，本公司保留支付其应得款项。

11.2、自检修工具器材运抵现场起，由承包商投保营造工程综合责任险（由承包商负责），承包商应投保其所有营造机具、人员（100万）之综合保险并提供保单及缴费收据复印件送交甲方备查。此工程所有险种均应由承包商自行负责。

十二、其他：

12.1.质保及售后服务

12.1.1、交货质量保证：交货期为自合同签订甲方通知为准，因现场生产需要无法停机安装调试时工期顺延，询比方与施工方需紧密协作、相互支持。确保安装调试工作安全、高效、有序开展，在不影响正常生产的前提下达成项目预期目标。工程保质期为验收合格后起一年，保质期内发生的质量问题由承包商无偿维修维护。质保期因参选方安装质量原因，造成设备故障被迫停运，每发生一次扣3000元。

12.1.2、故障维护：全天候 24 小时服务热线，在接到售后电话后 1 小时之内给予有效回复，本市内 5 小时、省内 24 小时、省外 36小时派人到场进行故障排除，不影响设备正常使用。

12.1.3、技术维护：免费提供技术服务，且给予客户相关人员进行免费操作培训。定期进行客户回访，检查设备运行情况，指导客户维护保养。

12.1.4、备件保障：标配的备件快捷供应，同时提供设备终身维修服务，保修期满后按成本价收费，设备配件损坏需要采购时，72 小时内配件运达现场。

12.2.2、资料移交的基本要求

12.2.1、文档交付：供货时应提供完整的技术资料，包括但不限于：自动纠偏器产品使用说明书、电气原理图、接线图、外购件（如SKF轴承、防爆电机）的合格证明及质保书。如果是进口执行器，需提供报关单及原产地证明；

12.2.2、承揽商所提供之材料到场后需通知甲方设备员及设备部备件组进行材料验收，同时需提供相关证明必须符合国家相关标准或行业标准，并提供产品质量证明书、检验报告、合格证等相关资料提交给甲方备案；

12.2.3、设备安装试运后，参选方需要派遣技术人员在现场进行为期15天的设备运行监护及培训。

12.2.4、设备在施工工程中，技术人员需要指导对配电箱、整流控制柜内的所有电源开关进行标注，方便后期运行中出现故障排查使用。

12.2.5、设备如涉及产品专利，需提供产品专利证书或产品专利授权证明，其间发生关于专利纠纷的、均由乙方处理，我司概不负责。

12.3、其他事项

12.3.1、入厂后每日均须先开各类作业许可证，如：高空作业票、动火票、临时用电票、检修作业票等，并经甲方单位确认后，方可施工。

12.3.2、本工程所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由承包商自行携带，甲方指定接入点，由承包商具备低压电工证资质人员。

附件三：

人员、车辆入厂安全管理协议

甲方：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

乙方：

为进一步明确甲乙双方在合同履行过程中的安全生产权利和义务及责任，经双方协商，双方自愿签订本协议，作为主合同的附件。

- 甲方的权利和义务

- 甲方负责向乙方提供乙方需遵守的安全环保管理规定，并在入厂前向需要进入甲方厂区的人员进行安全告知。

- 甲方应为乙方指定甲方厂区内的安全行车路线。

- 甲方负责对乙方的入厂车辆和人员进行安全资质、车辆完好情况及人员健康情况进行检查，禁止不合格的车辆和人员入厂。

- 甲方对乙方车辆在甲方厂区门口、停车场及厂区内停放和行驶情况进行监督检查，有权对违规的车辆和人员按照甲方的规定进行处罚。

- 甲方业务主管部门应全程委托专门人员引导乙方车辆和人员按指定的路线进入厂区、到达指定位置。

- 乙方的权利和义务

- 乙方应为运输甲方货物委派符合国家法律法规、标准规范资质要求且状况良好的车辆和人员，并保证车辆的外观、各部件及安全设施的完好性，不得在车上放置不安全的物件，禁止违规改装，车辆驾驶人员和装卸人员应能熟练、安全地驾驶车辆和装卸货物，确保车辆本质安全。

- 乙方应为需进入甲方厂区的人员提供符合甲方要求的安全帽、劳保服、劳保鞋等劳动防护用品，并督促入厂人员规范佩戴和使用。

- 乙方应遵守甲方相关管理规定（以甲方发给乙方的制度内容为准），并提前向入厂人员做好宣贯，禁止入厂人员违规携带香烟、打火机、非防爆手机等器具。如按规定遭受甲方处罚时，应按期缴纳罚款。

- 乙方车辆和人员入厂前，应积极配合甲方进行的安全检查，按甲方要求抵押相关资质证件，经甲方批准允许入厂后，应按指定的路线行驶，严禁无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、超速超载及驾驶车辆过程做与安全驾驶无关的事情等严重违章行为。到达指定卸货或停车区域，应按要求规范停车。

- 在厂区内卸货过程应根据甲方的要求进行卸货，积极接受甲方的现场管理，开具相应的作业许可证，并按甲方的操作规程进行卸货及作业。

- 对于甲方在安全生产监管中发现的问题，乙方应按要求落实整改。

- 违约责任及处理

- 发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

- 发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

- 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

- 乙方在厂区内中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方按甲方要求交到甲方指定部门或账户，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方合同款双倍扣除。

- 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任；由于乙方的服务质量及货物质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

附件4、  安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）：  翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

承包单位（以下简称乙方）：

双方就 2024年PTA团队消缺检修压缩机检修工程项目签订了 检修施工 合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱逐出施工现场，列入黑名单。

6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、  乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、 乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、 乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、 乙方有权要求甲方提供与其工作相关的安全资料，如八大票证管理制度等。

7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员，安全管理人员配备比例不等小于50比1（最少1名），并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、 在工程开工前，乙方必须对全体人员（含监护人）分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行作业。作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（承包商应为其员工购买不低于100万/人的人身意外伤害责任险或者工伤+不低于23万/人的人身意外伤害险），为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具及应急救援设施，并保证施工工具、器械使用安全。

12、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

13、 发生事故时，乙方必须按我司管理规定及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

14、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

15、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

16、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制专项施工方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织专项施工方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制专项施工相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

17、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

18、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

19、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。不依法合规处置固体废物，在厂外随意丢弃的，直接解除合同，清除出厂。

20、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

21、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

22、承包商与接触职业病危害因素的施工人员订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知施工人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
23、承包商应组织接触职业病危害因素的施工人员进行岗前、岗中职业卫生教育培训，告知工作场所存在的职业病危害，掌握有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施、职业病防护设施和个人防护用品的正确使用维护方法及相关警示标识的含义，并经书面和实际操作考试合格后方可上岗作业。
24、承包商应根据各个岗位各种作业时的有害因素制定相应的劳动防护用品配发标准，为施工人员定期配发符合国家规定的相应的劳动防护用品。
25、乙方应按《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规、规定用工，承包商应组织从事接触职业病危害因素作业的施工人员，进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急职业健康检查，检查费用由承包商承担。 不安排未经上岗前职业健康检查的施工人员从事接触职业病危害的作业；不安排未成年工和有职业禁忌的施工人员从事其所禁忌的作业。

三、违约责任及处理

1、乙方不得转包、违法分包及挂靠等违法行为，若存在违法行为，甲方有权解除合同；未经福海创许可，不得将工程分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

| 甲方：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 电子邮箱: | 电子邮箱： |
| 授权委托人： | 委托代理人： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签定日期：2026年  月  日

附件二、参比文件范本

福建福海创石油化工有限公司

# BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目

参比文件

参比人： （打印时请取消下划线）有限公司

2026年 月

参比文件编写说明

（本页无须打印）

1．参比人应按规定，向采购人递交参比文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参比文件应增加统一外层包封。

3.提交参比文件时提供两个包装，商务参比文件（报价单）一个包装、技术参比文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务参比文件和技术参比文件盖章扫描PDF版本（需有相应页码）电子拷贝一份（随商务参比文件包装）。

4.凡因参比文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。

5.参比文件正本必须逐页或骑缝加盖参比人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参比人的名称与地址、邮政编码，以便参审出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

参比项目：

参比人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参比人名称：                      （公章）

参比人地址、邮编：

封装文件内容：

参比人联系人及联系电话：

7.以下文件中绿色字体部分，请各参比单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8.以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

目	录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参比书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |
| 7 | 商务报价函 |  |
| 8 | 承诺函 |  |

参比书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的采购文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参比文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参比报价单

据此参比书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如中标，将严格按照合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为采购文件收取时间截止期后30个工作日，如中标，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职          务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

参  比  人：（单位名称）

法定代表人：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就项目名称       报告公开询比活动，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2026 年  月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

法人代表（签字）：

被授权代表签字：

单位名称：（公章）

法定代表人身份证复印件（正反面）

被授权代表人身份证复印件（正反面）

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

营业执照复印件

报 价 单

（注：本报价单和附件需单独盖章密封）

参选单位： ____________________

# 项目名称：BC6皮带机更换无动力抑尘导料槽项目

项目包干参选报价总价：            元

注： 1、价格为含税价，税率：      ；

2、付款方式：全部款项均以电汇方式支付，验收合格后付90%,留10%质保金（质保期以检修结束验收合格后12个月）；

参选人：                （加盖参选单位章）

法定代表人：                 （签字）

或其授权委托代理人：                 _（签字）

时间：       年   月   日

承诺函

致：福建福海创石油化工有限公司

我方为对福建福海创石油化工有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参比方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目通知次日起10个工作日内，我方将与福建福海创石油化工有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参比方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

邮箱：

日期：         年        月       日