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第1章 询比公告

福建福海创石油化工有限公司
PTA现场人员用房、吸附分离预处理装置等项目竣工消防设施及工程防火检测询比公告

    福建福海创石油化工有限公司就“福建福海创石油化工有限公司PTA现场人员用房、吸附分离预处理装置等项目竣工消防设施及工程防火检测（项目编号：FAP5-CGSQ-202608-001 ）”进行国内公开询比采购，欢迎国内符合条件的供应商积极参加。
一、项目概况
1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司PTA现场人员用房、吸附分离预处理装置等项目竣工消防设施及工程防火检测
2.采购项目简要说明：为满足政府主管部门对项目消防验收的相关要求，需委托第三方消防专业检测机构，对建设项目进行项目竣工消防设施及工程防火检测。
3.采购控制价：29180.27元（含6%增值税）
4.工期要求：本次委托的建设工程消防设施和防火工程检测，因各装置项目完工投用时间不一致，需分批检测。检测日期由委托方提前一周通知承接人。
受托方按委托方指定日期委派检测人员到达项目现场，在3个日历天内完成所有检测检查、联调联试工作；在5个日历天内出具盖章签字版的成果报告，并能满足委托方向政府消防验收主管部门申报消防验收的资料完整性、合规性要求。
二、参比人资格要求
1.参比人必须具备有效的企业法人营业执照。
2.参比人在福建省消防救援总队“福建省消防技术服务信息平台”公布的技术服务机构列表中维护保养检测四星级及以上的技术服务机构。
3.参比人近三年内在石化行业具有一项提供消防设施检测业绩，合同复印件（盖单位公章）。
4.参比人委派的项目负责人、技术负责人以及其他操作相关人员均应为本单位符合条件的在职在岗人员，且满足相关资格要求。项目负责人应由一级注册消防工程师担任，项目技术负责人应当由具有土建类（包括土建或机电或电气或智能化或给排水或暖通等专业）高级技术职称的人员担任，以上人员需提供有效职称证书复印件（加盖单位公章）和投标截止前半年内连续在投标人单位缴纳社会保险证明的复印件（加盖单位公章）。
5.参比人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。
6.与采购人无诉讼纠纷。
三、获取采购文件
1.报名时间：2026年8月18日至2026年8月27日
2.报名方式：参比人在报名时间内将报名文件发送至邮箱hjzhang@fhcpec.com.cn，报名文件包含：
（1）法定代表人授权委托书（扫描件，格式详见“附件：法定代表人授权委托书”）；
（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）。
3.获取采购文件：本项目采购文件请有意向参比人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参比人，其递交的参比文件将被拒收。）
四、参比文件递交要求
1. 参比文件递交地点：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建项目组采购管理部230室。
2. 参比文件递交截止时间（以送达时间为准）：2026年8月28日14时0分。
五、联系方式 
商务联系人：张华娟 电话：19959614657 邮箱：hjzhang@fhcpec.com.cn
纪检监察室电话：0596-6311774  
联系地址：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建项目组采购管理部230室。
邮    编：363216

                                           福建福海创石油化工有限公司 
                                                  2026年8月17日









附件、法定代表人授权书

本人         （姓名）系                  （参比单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：                、手机号码：              、EMAIL：              ）作为参比人代表以我方的名义参加贵单位组织的福建福海创石油化工有限公司PTA现场人员用房、吸附分离预处理装置等项目竣工消防设施及工程防火检测（项目编号：FAP5-CGSQ-202608-001）的询比活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。
代理人无权转让委托权。
本授权书于    年   月   日签字生效，本授权书至采购有效期结束前始终有效。
特此声明。

参比人（公章）：
法定代表人（授权人）签字或盖章：
参比人代表（被授权人）签字或盖章：
日期：

参比人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

第二章	询比须知
    一、询比内容
    1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司PTA现场人员用房、吸附分离预处理装置等项目竣工消防设施及工程防火检测
    2.项目地点：福建福海创石油化工有限公司
    3.承包方式：固定单价，暂定总价，据实结算
    4.项目工作范围及技术要求：见附件发包说明
    5.项目联系人
    技术联系人：简松文19959614280，swjian@fhcpec.com.cn   
    商务联系人：张华娟 19959614657，hjzhang@fhcpec.com.cn
    二、定义和解释
    1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。
    2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次询比文件的法人。
    3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署询比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。
    三、比选文件组成
    1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。
    2.采购文件除 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。
    3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。
    四、采购文件的澄清
    参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按询比须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。
    五、采购文件的修改、补充
    1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。
    2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。
    3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。
    六、参比人资格
1.参比人必须具备有效的企业法人营业执照。
2.参比人在福建省消防救援总队“福建省消防技术服务信息平台”公布的技术服务机构列表中维护保养检测四星级及以上的技术服务机构。
3.参比人近三年内在石化行业具有一项提供消防设施检测业绩，合同复印件（盖单位公章）。
4.参比人委派的项目负责人、技术负责人以及其他操作相关人员均应为本单位符合条件的在职在岗人员，且满足相关资格要求。项目负责人应由一级注册消防工程师担任，项目技术负责人应当由具有土建类（包括土建或机电或电气或智能化或给排水或暖通等专业）高级技术职称的人员担任，以上人员需提供有效职称证书复印件（加盖单位公章）和投标截止前半年内连续在投标人单位缴纳社会保险证明的复印件（加盖单位公章）。
5.参比人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。
6.与采购人无诉讼纠纷。
    七、参比保证金 不设置
八、参比文件的递交
[bookmark: _GoBack]    1.参比文件递交的截止时间：2026年8月28日14时0分。
    2.递交参比文件的地点为：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建项目组采购管理部230室，联系人：张华娟   联系电话19959614657。
    注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。
    3.只允许参比人有一个参比方案，否则将被视为无效参比。
    4.逾期送达的或未送达指定地点或参比文件密封不符合规定要求的参比文件，采购人不予受理。参比人所提交的比选文件在评比结束后，无论中选与否都不退还。
    5.参比人收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。
    6.参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第三章	参比文件的编制
    一、参比文件的组成：
（1）参比单位企业概况（企业简介、经营状况）、营业执照；
（2）属于维护保养检测四星级及以上的技术服务机构相关证明文件；
（3）提供在3年内同类工程的业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格；
（4）项目负责人、技术负责人履历及有效职称证书、缴纳社会保险证明；
（5）商务报价文件，见附件商务报价函格式。
参比文件可不胶装。
二、参比书格式内容
参比人应按附件二格式内容要求进行参比书的编制。
三、参比报价
参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。
四、特别说明
1.参比人应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论比选的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
2.参比收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。
3.参比人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第四章	评审规则
一、规则
1.采购人在评审时，将优先对技术参比文件进行评审，技术参比文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评审。
2.参比人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。
3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，采购单位发现参比人的参比报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参比材料存在欺诈行为时、或参比人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。
二、资格审查
由采购人依法组建的评审委员会将按照第二章比选须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格参比人，同时，评审委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评审委员会予以否决。
三、评审办法
本项目设置最高控制价29180.27元整（含税价）。参比人所填报的报价高于本项目最高限价的，其参比将被评审小组予以否决。如参比人对控制价存疑请于报价截止前发邮件至hjzhang@fhcpec.com.cn。
本项目采用商务报价决标的评标办法，经技术评审合格后选择未税总价最低者作为中选单位。
四、以下情况作废选处理
1.对采购文件提出的实质性要求和条件，参比文件未能在实质上响应的。
2.参比文件存在重大偏差的。
3.违反规定影响开评审工作或采取其他方式对采购人施加影响的。
4.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。
五、评比
1.采购人将在参比文件截止日期后另行择日组织评审会，参比人选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评审委员会负责。
2.在开审时没有启封和读出的参比文件，在评审时将不予考虑。
3.采购人将做开选记录。
4.采购人将根据评审结果与中标人签订合同。


第五章  合同授予
1.采购人将把合同授予中标人；在授予前，仍需进行资格审查。
2.中标人确定后，采购将通知中标人，并将中标结果公示在采购人官网。
3.中标通知对采购人和参比人具有法律效力。若因中标单位原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中标单位的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中标单位的全部责任。
4.中标人签署合同后必须履行合同要求。若因中标单位原因未在规定的时间内完成合同内容等相关工作，则采购人有权单方面取消中标单位的资格。并取消参比人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选方的全部责任。
5.采购文件与合同附件作为签订合同的条款，采购文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。
6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：采购机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。
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第六章  中标后相关履约要求
1.中标单位要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中标单位的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中标单位的全部责任。
2.中标单位必须严格执行技术咨询服务合同（详见附件一）的规定。
3.中标单位需遵守采购人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。




























第七章	其它
1.参比人的参比文件无论其是否中标，均不退回。
2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。
3.本询比文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。


附件一、
[bookmark: _Toc251742852]

福建福海创石油化工有限公司



PTA现场人员用房、吸附分离预处理装置等项目竣工消防设施及工程防火检测
技术咨询服务合同

(合同编号：                      )






委托方：福建福海创石油化工有限公司
受托方： 

日    期: 2026年8月  日


委托方（甲方）： 福建福海创石油化工有限公司
住  所  地：漳州市古雷经济开发区腾龙路86号
法定代表人：连毅敏
项目联系人：简松文
通讯地址：漳州市古雷经济开发区腾龙路86号
电    话：0596-6085065  
传    真：/
电子信箱：swjian@fhcpec.com.cn 

受托方（乙方）：
住  所  地：
法定代表人：
项目联系人:
通讯地址：
电    话：
传    真：
电子信箱：
    
    本合同由甲方委托乙方就福建福海创石油化工有限公司PTA现场人员用房、吸附分离预处理装置等项目竣工消防设施及工程防火检测进行技术服务及咨询，并支付技术服务及咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
    第一条　乙方进行技术咨询的内容、要求、方式：
    1.技术服务及咨询内容：  见附件发包说明      
    2.技术服务及咨询要求：  出具检测检查合格证明文件，《建筑消防设施检测报告》、《建筑工程防火检测报告》和《钢结构防火涂层厚度检测报告》（按需）等报告，具体详见发包说明。
    第二条 乙方按照下列要求进行本合同项目的技术咨询工作：
    1.技术服务及咨询地点：甲方所在地
    2.技术服务及咨询期限：合同签订之日起至合同执行完毕止
3.技术服务及咨询进度：受托方按委托方指定日期委派检测人员到达项目现场，在3个日历天内完成所有检测检查、联调联试工作；在5个日历天内出具盖章签字版成果报告，并能满足委托方向政府消防验收主管部门申报消防验收的资料完整性、合规性要求。
合同期限：合同签订之日起至所有委托检测的装置项目均取得消防验收主管部门出具的《消防验收合格意见书》。
    4.技术服务及咨询质量要求：取得消防验收主管部门出具的《消防验收合格意见书》。 
5.技术服务及咨询质量期限要求：   合同签订之日起至合同执行完毕止     
第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：
提供技术资料：  /           
第四条 甲方向乙方支付技术服务及咨询报酬及支付方式为：
1. 技术服务及咨询报酬总价款为：暂定为人民币           元（含6%增值税），具体详见下表。
竣工消防设施及工程防火检测费用明细表
	序号
	名称
	占地面积
（m2)
	建筑面积
（m2）
	单价
(元/m2)
	小计金额
（元）
	合计金额（元）

	1
	年产300万吨精对苯二甲酸（PTA）扩建项目-PTA现场人员用房
	　
	1850.57
	
	
	

	2
	PTA危废仓库
	PTA危废库1
	
	992.96
	
	
	

	
	
	PTA危废库2
	
	1176.08
	
	
	

	
	
	尾气吸附设备
	241.60
	
	
	
	

	3
	码头新建煤仓及输煤系统改造项目
	配电间
	
	860.88
	
	
	

	
	
	2#圆形煤仓
	11309.73
	
	
	
	

	
	
	BC5输煤廊道
	403.59
	
	
	
	

	
	
	BC7输煤廊道
	403.59
	
	
	
	

	4
	SS16-5变电所、FAR11机柜间
	SS16-5变电所
	
	1665.32
	
	
	

	
	
	FAR11机柜间
	
	596.79
	
	
	

	5
	吸附分离预处理装置
	6107.86
	
	
	
	

	合计
	18466.37
	7142.6
	
	
	


    具体支付方式和时间分配如下：
    按照项目分别进行结算支付。
（1）乙方按照合同约定提供该项目完整的服务，并取得消防验收主管部门出具的《消防验收合格意见书》后 30日内，甲方支付该项目结算费用的总价款。
（2）乙方应在甲方付款期限届满  30  日前提供该项目结算费用总价款全额增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款。上述技术服务及咨询报酬直接支付至乙方指定的下列账号：
乙方开户银行：                      
公司名称：                      
账号：                      
第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲方：
1.保密内容：乙方提供的资料，服务咨询报告及该服务咨询报告的附件资料除外。
2.涉密人员范围：甲方及甲方工作人员 
3.泄密责任：  按本合同约定及国家有关保密法的规定执行 
乙方：
1.保密内容：甲方提供的资料以及乙方在提供本合同约定服务过程中知悉的甲方技术信息、经营信息、生产工艺、操作流程等。 
2.涉密人员范围：乙方及乙方工作人员 
3.泄密责任：按本合同约定及国家有关保密法的规定执行 
第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：
1、乙方提交技术工作成果的形式：根据消防验收主管部门的要求。
2、技术工作成果的验收标准：取得消防验收主管部门出具的《消防验收合格意见书》。 
3、验收地点： 甲方所在地 
4、双方确认，乙方对咨询成果的准确性、完整性承担相应责任，甲方的验收仅作为付款依据，不代表甲方对乙方工作成果的最终认可。在技术咨询成果运用过程中，如有证据表明乙方存在弄虚作假等违反合同约定的情形，甲方仍有权要求乙方承担由此造成的损失和法律后果。
第八条 双方确定，甲方指定 简松文甲方项目联系人，乙方指定     为乙方项目联系人。
第九条  违约责任
1．乙方逾期提交服务咨询报告的，每日应向甲方支付违约金人民币 500 元，逾期超过 10 日的，甲方还有权解除本合同并要求乙方退还已经收取的费用。
2．乙方提交的服务咨询报告不符合合同约定的，应在甲方指定期限内修改完善直至符合合同约定为止，由此造成逾期提交的，按照第1款约定执行。
3．甲方无故逾期付款的，以逾期支付款项为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。
4.任何一方违反保密义务的，应向对方支付违约金人民币 10000 元；赔偿由此给对方造成的损失。
第十条 不可抗力
1. 如遇不可抗力，即不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，例如：火灾、水灾、雪灾、海啸、台风、地震、雷击、风灾、罢工，和军事上的敌对行动或政府禁令等致使受不可抗力直接影响的一方延迟履行或无法履行本合同的全部或部分条款时，受不可抗力影响的一方不承担违约责任。
2. 受不可抗力直接影响的一方，应在遭受不可抗力后的24小时内通知对方，并在7日内以书面方式提供事件及处理的情况，以及延迟履行或无法履行本合同的全部或部分条款的理由，如必要，可由该不可抗力发生地区的有权部门出具证明。受不可抗力影响的一方应采取所有合理的措施避免和阻止事故的发生和扩大。在事故影响已经克服或处理结束时，受事故直接影响的一方必须立即通知另一方。
3. 按不可抗力对履行本合同影响的程度，在符合本合同条款情况下免除受不可抗力影响的一方对履行本合同受影响部分的责任。双方并应尽快协商决定是否修改或解除本合同或将延误的履行期限顺延。倘因不可抗力致使无法实现合同的，任何一方可书面通知对方解除本合同。合同解除后，乙方应返还已收取但尚未提供相应服务的费用。
第十一条 本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。双方因履行本合同而发生的争议，可协商、调解解决，也可直接采取下列第2种方式解决：
1．向     仲裁委员会申请仲裁；
2．向甲方所在地人民法院提起诉讼。
双方之间的争议无法及时协商解决的,若该争议系由某一方违约及/或过错导致，其他方因此产生的全部争议解决费用（包括但不限于律师费、案件受理费、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费、差旅费、公证费、公告费等），概由违约方及/或过错方承担。
第十二条 廉洁条款
1. 双方承诺，为达成和/或履行本合同，一方及其关联方（包括一方及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或顾问等）：（1）不曾也不会违反任何相关的法律法规；（2）未向对方及其关联方（包括对方及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或顾问等）直接或间接地提供资金、礼品或其他任何有价物品、服务（3）不存在任何行贿、受贿行为。
2. 双方确认，任何一方实施违反前述规定的行为都构成违约，应当向守约方支付违约金，违约金金额为本合同金额20%，如给守约方造成的损失超过本条约定的违约金金额，超出部分的损失，违约方还应予以赔偿。并且，守约方有权视违约方违约情节的严重程度，解除本合同和/或将违约方纳入限制或禁止交易的对象。
第十三条 通知送达条款
1．与本合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。
2．除非本合同另有约定，本合同项下双方之间的一切通知均可通过传真、邮递、快递、电子邮件或双方同意的其他方式送达以下地址：	
甲方联系人：		                乙方联系人：
联系电话：                             联系电话：
通讯地址：	                          通讯地址：
邮政编码：		                    邮政编码：
电子邮箱：		                    电子邮箱：		
3．通知在下列日期视为送达被通知方：
（1）由挂号信邮递，发出通知一方持有的挂号信回执所示日；
（2）由特快专递发送，以收件人签收日为送达日，收件人未签收的，以寄出日后第四个工作日为送达日；
（3）由电子邮件发送，以发出通知一方邮件系统显示已成功投递对方服务器的当日。
4．双方的通讯地址可作为法院、仲裁庭送达诉讼、仲裁文书的地址，一方的通讯地址或联系方式如发生变动，应立即书面通知对方，因未及时通知而造成的损失由通讯地址或联系方式变动方自行承担。
第十四条 知识产权
1．乙方提交的服务咨询报告及其所包含的技术成果的所有权及知识产权归甲方所有，甲方在此基础上可以进行技术创新和改进并对创新和改进的结果享有知识产权。乙方不得自用或将服务咨询报告提供给第三方使用，如有违反按照泄密处理。
2.乙方保证其向甲方提供的服务及成果（包括但不限于报告、数据、分析模型等）不侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密等合法权益。如因乙方提供的服务或成果导致任何第三方对甲方提出索赔、诉讼或仲裁，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于赔偿款、诉讼费、律师费、差旅费、商誉损失等）。
第十五条 合同效力
1．本合同经双方盖章后生效。本合同一式5份，甲方执3份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。
2.	本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议。
3.本合同由主合同正文、附件及其他双方确认的文件共同组成。主合同正文与附件内容、或本合同项下任何文件之间存在矛盾、歧义或表述不一致时，除双方另有书面明确约定外，均应以最有利于甲方（【甲方全称】）利益、权利及风险控制的方式进行解释并执行。乙方确认已充分理解并接受本条款，不得以‘格式条款’、‘显失公平’或‘标准不明’等理由主张条款无效或要求作不利于甲方的解释。

甲方（公章）:   　                                 乙方：（公章）
                           
      2026年9月      日                             2026年9月      日




附件1、福建福海创石油化工有限公司
PTA现场人员用房、吸附分离预处理装置等项目竣工消防设施及工程防火检测委托技术服务的发包说明
1、 项目简介
为满足政府主管部门对项目消防验收的相关要求，需委托第三方消防专业检测机构，对建设项目进行项目竣工消防设施及工程防火检测。截至2026年6月，需委托进行竣工消防设施及工程防火检测的有以下项目：
1.1 PTA现场人员用房
1.2 PTA危废仓库
1.3 码头新建煤仓及输煤系统改造项目
1.4 变电所（SS16-5）及机柜间（FAR11）
1.5 吸附分离预处理装置
2、 消防设施及防火检测、测试内容
2.1 消防设施检测，按各装置项目消防设计内容，包括但不限于:消防给水系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、水幕及水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、细水雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统、防排烟系统、防火门/防火窗/防火卷帘、消防供配电、消防应急照明和疏散指示系统、灭火器；
2.2 消防工程防火检测，按各装置项目消防设计内容，包括但不限于：室外总体、建筑与结构、建筑装饰装置、消防给水和灭火设施、供暖通风和空气调节、建筑电气、火灾自动报警系统。
2.3 钢结构防火涂层厚度检测，设计要求做防火处理的钢结构的防火涂层面，包括但不限于：框架钢结构的柱、梁、柱间支撑、檩条、连接件；设备梁、设备支座。
2.4 消防设施性能及系统功能联调联试，按漳州市住建局印发的通知（漳建消[2022]11号）及附表《消防设施性能及系统功能联调联试现场确认表》，包括但不限于：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防给水系统、防烟排烟系统及通风空调系统、消防电气系统、防火卷帘/防火门/防火窗分隔系统、消防控制室设备系统。
3、 资质要求
3.1 在福建省消防救援总队“福建省消防技术服务信息平台”公布的技术服务机构列表中维护保养检测四星级及以上的技术服务机构。
3.2 提供近三年石化行业消防设施检测业绩，合同复印件（盖单位公章）。
3.3 受托人委派的项目负责人、技术负责人以及其他操作相关人员均应为本单位符合条件的在职在岗人员，且满足相关资格要求：项目负责人应由一级注册消防工程师担任，项目技术负责人应当由具有土建类（包括土建或机电或电气或智能化或给排水或暖通等专业）高级技术职称的人员担任，以上人员需提供有效职称证书复印件（加盖单位公章）和投标截止前半年内连续在投标人单位缴纳社会保险证明的复印件（加盖单位公章）。
4、 装置项目的检测时间
本次委托装置项目的检测时间计划表
	序号
	名称
	占地面积
（m2)
	建筑面积
（m2）
	预计检测时间

	1
	年产300万吨精对苯二甲酸（PTA）扩建项目-PTA现场人员用房
	　
	1850.57
	2026.10

	2
	PTA危废仓库
	PTA危废库1
	
	992.96
	2027.3

	
	
	PTA危废库2
	
	1176.08
	

	
	
	尾气吸附设备
	241.60
	
	

	3
	码头新建煤仓及输煤系统改造项目
	配电间
	
	860.88
	2026.12

	
	
	2#圆形煤仓
	11309.73
	
	

	
	
	BC5输煤廊道
	403.59
	
	

	
	
	BC7输煤廊道
	403.59
	
	

	4
	SS16-5变电所、FAR11机柜间
	SS16-5变电所
	
	1665.32
	2027.7

	
	
	FAR11机柜间
	
	596.79
	

	5
	吸附分离预处理装置
	6107.86
	
	2027.7

	说明：表中的检测时间为预估，实际检测日期委托人提前一周通知承接人，以委托人通知时间为准。


5、 报价：
因各装置项目完工投用时间不一致，存在分批检测的情形。
按建筑物的建筑面积、装置区的占地面积来报单价，根据单价乘以单个装置项目的建筑面积或占地面积，计算出单个装置项目的包干价。实际结算时，依据单个装置项目的包干价，实际发生检测的装置项目按其包干价付款，实际未检测的装置项目不予以结算和付款。
投标人应综合考虑各项成本因素，如：人员交通、差旅、技术服务、人员工资、加班补贴、食宿、税费及服务所用的配件材料、机器具使用等，无需考虑消防验收评审费。
报价表
	序号
	类别
	建筑面积/占地面积（m2）
	报价单价（元/m2)
	小计
（元）
	合计（元）

	1
	装置区（构筑物）
	18466.37
	
	
	

	2
	建筑物
	7142.6
	
	
	


根据单价和面积，得出各装置项目的检测费用如下表：
本次委托竣工消防设施及工程防火检测费用明细表
	序号
	名称
	占地面积
（m2)
	建筑面积
（m2）
	单价
(元/m2)
	小计金额
（元）
	合计金额（元）

	1
	年产300万吨精对苯二甲酸（PTA）扩建项目-PTA现场人员用房
	　
	1850.57
	
	
	

	2
	PTA危废仓库
	PTA危废库1
	
	992.96
	
	
	

	
	
	PTA危废库2
	
	1176.08
	
	
	

	
	
	尾气吸附设备
	241.60
	
	
	
	

	3
	码头新建煤仓及输煤系统改造项目
	配电间
	
	860.88
	
	
	

	
	
	2#圆形煤仓
	11309.73
	
	
	
	

	
	
	BC5输煤廊道
	403.59
	
	
	
	

	
	
	BC7输煤廊道
	403.59
	
	
	
	

	4
	SS16-5变电所、FAR11机柜间
	SS16-5变电所
	
	1665.32
	
	
	

	
	
	FAR11机柜间
	
	596.79
	
	
	

	5
	吸附分离预处理装置
	6107.86
	
	
	
	

	合计
	18466.37
	7142.6
	
	
	


说明：1、表中占地面积、建筑面积数据仅供报价和结算使用，并不一定完全与政府主管部门批复指标数据一致。
6、 合同期限
6.1 合同期限：合同签订之日起至所有委托检测的装置项目均取得消防验收主管部门出具的《消防验收合格意见书》。
7、 付款方式：
7.1  本次将目前已确定建设的装置项目一次性全部委托、分批检测及付款，按实际发生检测的装置项目付款，实际未检测的装置项目不予以结算付款。
7.2  单个装置项目取得政府消防验收主管部门出具的消防验收合格意见书后的30日内，根据承接人提供合法、有效的增值税专用发票，支付该装置项目对应的检测费用。
8、 服务要求
8.1 承接人委派的项目人员应遵守委托人相关管理规定。
8.2 承接人不得转包、分包所承接的服务项目。
8.3 开展的工作必须满足《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（61号令）》、《福建省消防条例》、《福建省火灾高危单位消防安全管理规定》、《建筑消防设施检测技术规程》、《计量法》、福建省工程建设地方标准DBJ/T13-458-2024《建筑工程防火检测技术标准》等各类消防相关法律法规及规范标准的要求。
8.4 钢结构防火涂层厚度检测，检测人须具有国家或省级市场监督管理局授权的CMA资质，且该资质认定证书在有效期内。涂层检测工作及检测报告需由本案承接人另行委托其他单位进行。
8.5 承接人编制检测方案，配备检测仪器。
8.6 承接人开展工作时应尽量不妨碍公共利益、消防疏散及其它设施安全。
8.7 本案检测检查、联调联试全过程由承接人负责施工区域设备、材料、工器具、临设的保护工作，如遇损坏、丢失、火灾等意外均由承接人负责。
8.8 承接人在开展工作时应执行和遵守委托人的相应的质量和安全管理规定，并承担相应的违（规）约责任。
8.9 开展消防技术服务活动时，应及时将相关服务活动信息录入漳州市住建局消防审验信息平台，接受政府主管部门监督管理。
8.10 承接人应依据法律法规规章、国家技术标准和有关文件规定，开展消防技术服务。
8.11 建设工程防火检测、消防设施检测的技术服务机构和技术服务人员出具的报告等成果，由项目负责人、技术负责人、检测检查人员签字确认，并加盖技术服务机构公章。项目负责人应由符合国家执业规定的相应等级注册消防工程师担任，项目技术负责人应由具有土建类（包括土建、机电、电气、智能化、给排水、暖 通等专业）高级技术职称的人员担任。现场检测人员应不少于2人，其中不少于1人一级注册消防工程师，另1人可持有中级技能等级及以上消防设施操作员国家职业资格证书。
8.12 承接人应如实记录检测结果，对检测数据的完整性和准确性负全部责任，并对检测过程中发现的问题及时反馈给委托方，并提出切实可行的整改建议，指导整改直到符合消防法规规范要求。
8.13 承接人应严格遵循有关法律和规定（包括技术规定和标准），完成约定的技术服务工作，并确保项目消防工程检测检查、消防设施联调联试、防火涂层厚度检测的相关合格证明文件及报告可以满足消防验收主管部门的要求。
8.14 消防设施性能及系统功能联调试时，承接人应做好影像资料留底，并采取照片彩色打印或光盘刻录等方式附在相关附表之后。
8.15 承接人开展建设工程消防设施和防火工程检测，出具《建筑工程防火检测报告》和《建筑消防设施检测报告》，并按规定要求上传“消防信息平台”。
8.16  检测完成后，按《漳州市住房和城乡建设局 漳州市消防救援支队关于印发漳州市建设工程消防技术服务管理暂行办法的通知》（漳建规[2023]1号）的附件4《量化考核提供资料清单》的第二条“建设工程技术服务活动行为”的14项，提供资料，以便委托方提供给政府验收主管部门做量化考核。
8.17 按应急管理部令（第7号）《社会消防技术服务管理规定》要求，消防技术服务机构出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章，同时加盖消防技术服务机构印章。
8.18 消防验收主管部门组织消防验收现场评定时，承接人的项目负责人应到项目现场，协助建设单位通过消防验收。
9、 时间及成果要求
9.1 本次委托的建设工程消防设施和防火工程检测，因各装置项目完工投用时间不一致，需分批检测。检测日期由委托人提前一周通知承接人。
9.2 承接人按委托人指定日期委派检测人员到达项目现场，在3个日历天内完成所有检测检查、联调联试工作；在5个日历天内出具9.3~9.4所列的成果和完成9.5条表格及报告的签字盖章，并能满足委托人向政府消防验收主管部门申报消防验收的资料完整性、合规性要求。
9.3 出具《建筑消防设施检测报告》、《建筑工程防火检测报告》和《钢结构防火涂层厚度检测报告》（按需），扫描版一份，纸质签字盖章版一式二份；
9.4 《消防设施性能及系统功能联调联试现场确认表》及其9个附表的内容填写、人员签名及加盖公章，附上调试检查过程照片彩色打印件，纸质版一式四份。
9.5 《福建省建设工程竣工验收消防查验报告》（纸质版，一式六份）、《特殊建设工程消防验收申请表》（纸质版，一式三份）的项目负责人签字及加盖单位公章。

























附件2、
安全环保协议书
发包单位（以下简称甲方）：                                            
承包单位（以下简称乙方）：                                                                
     双方就           工程/项目签订了                           合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。
一、甲方的权利和义务：
1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。
2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。
3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。
4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。
5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。
6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。
7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。
8、 甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。
9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。
二、乙方的权利和义务：
1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。
2、  乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。
3、 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。 
4、 乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。
5、 乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。
6、 乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。
7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。
8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。
9、 在工程开工前，乙方必须对全体人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。
10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。
11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。 
12、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。
13、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。
14、 发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。
15、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。
16、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。
17、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。
18、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。
19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。
20、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。
21、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。
22、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
三、违约责任及处理
1. 乙方不得将工程违法转包、分包。
2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。
3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。
4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。
5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。
6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。
7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。
四、 不可抗力：
    由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。
五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
六、本协议书经双方盖章后生效。
七、协议期限：
本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。
（以下无正文）


甲方 (章)：                                  乙方(章)：


法人代表:                                     法人代表:


签定日期：    年    月    日                   年    月    日

附件二、参比文件范本



福建福海创石油化工有限公司


PTA现场人员用房、吸附分离预处理装置等项目竣工消防设施及工程防火检测
参比文件










参比人： （打印时请取消下划线）有限公司
 2026年8月 日



参比文件编写说明
（本页无须打印）
1．参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份。
2.所有纸质文件采用A4纸平装或胶装。所有参选文件应增加统一外层包封。
3.提交参选文件时提供一个包装，封口处均需加盖骑缝章，参选文件按照技术参选文件在前，商务参选文件（报价单）在后的顺序进行平装，参选文件需要有相应的页码。参比文件盖章扫描PDF版本（需有相应页码）电子拷贝一份（随参比文件包装）
4.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。
5.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。
6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：
比选项目：                                      
比选人名称：                                    
本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件
参比人名称：                      （公章）
参比人地址、邮编：                         
封装文件内容：                             
参比人联系人及联系电话：                   









7.以下文件中绿色字体部分，请各参比单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。
8.以下文件中红色字体部分，打印时请删除。



目	录
	序号
	内容
	页码

	1
	参选书
	

	2
	法定代表人授权书
	

	3
	法定代表人身份证复印件
	

	4
	授权代表身份证复印件
	

	5
	企业概况
	

	6
	营业执照复印件
	

	7
	资质文件
	

	8
	业绩证明文件
	

	9
	项目团队履历及资格证书、社保证明
	

	10
	参选报价单
	















参比书
致：福建福海创石油化工有限公司
 根据贵方的采购文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。
（1）参比文件
（2）法定代表人授权委托书
（3）参比报价单
 据此参比书，我公司及签字代表宣布同意如下：
     1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。
     2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如中标，将严格按照合同约定履行各项义务。
     3、我公司报价有效期为采购文件收取时间截止期后30个工作日，如中标，有效期将延长至合同执行完毕。


被授权代表姓名：
职          务：
联系方式及邮箱：
被授权代表签字：

                                     参  比  人：（单位名称）
       法定代表人：





法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司PTA现场人员用房、吸附分离预处理装置等项目竣工消防设施及工程防火检测公开询比活动，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。
本授权书于2026年8月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。
特此声明。

    法人代表（签字）：

    被授权代表签字：





               单位名称：（公章）






法定代表人身份证复印件（正反面）









被授权代表人身份证复印件（正反面）
















企业概况
（如内容超过一页，可附页）






















营业执照复印件






















资质文件






















业绩证明
（如内容超过一页，可附页）






















项目负责人、技术负责人履历及资格证书、社保证明






















商务报价函
致：福建福海创石油化工有限公司
在充分研究福建福海创石油化工有限公司PTA现场人员用房、吸附分离预处理装置等项目竣工消防设施及工程防火检测采购文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照采购文件的要求，交付本项目并维修其中的任何缺陷。
	本项目含税暂定总价（大写）：                                                
（小写）：                   元（增值税税率6%） 
具体各项报价清单如下：
本次委托竣工消防设施及工程防火检测费用明细表
	序号
	名称
	占地面积
（m2)
	建筑面积
（m2）
	单价
(元/m2)
	小计金额
（元）
	合计金额（元）

	1
	年产300万吨精对苯二甲酸（PTA）扩建项目-PTA现场人员用房
	　
	1850.57
	
	
	

	2
	PTA危废仓库
	PTA危废库1
	
	992.96
	
	
	

	
	
	PTA危废库2
	
	1176.08
	
	
	

	
	
	尾气吸附设备
	241.60
	
	
	
	

	3
	码头新建煤仓及输煤系统改造项目
	配电间
	
	860.88
	
	
	

	
	
	2#圆形煤仓
	11309.73
	
	
	
	

	
	
	BC5输煤廊道
	403.59
	
	
	
	

	
	
	BC7输煤廊道
	403.59
	
	
	
	

	4
	SS16-5变电所、FAR11机柜间
	SS16-5变电所
	
	1665.32
	
	
	

	
	
	FAR11机柜间
	
	596.79
	
	
	

	5
	吸附分离预处理装置
	6107.86
	
	
	
	

	合计
	18466.37
	7142.6
	
	
	








参比人：      （加盖参比单位章）

法定代表人：                 （签字）

或其授权委托代理人：                 _（签字）

编制时间：       年   月   日
19

